PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA


  
                       Aprobat

DIRECŢIA PATRIMONIU





                   P R I M A R,

SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE

Nr.SC2008-8004/14.04.2008                                                                         dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

R E F E R A T

Privind  suplimentarea devizului general  aprobat prin HCL422/23/12.2002 pentru  realizarea investiţiei

„Alimentare cu gaze naturale şi centrală termică”la Grădiniţa PP 45 ,str. Fagului nr. 17 , Timişoara

Grădiniţa PP45 este situată în Timişoara str. Fagului nr. 17 şi lucrările sunt cuprinse in bugetul local, la cap.65.02.03.01-Învăţămînt preşcolar alin A –Lucrări în continuare , există fonduri aprobate pentru realizarea execuţiei acestei lucrări pe parcursul anilor 2008.

Proiectul şi caietul de sarcini a fost executat de către SC”KNG COMP”SRL în baza contractului de proiectare nr.84/22.06.2007 iar în urma acestuia s-a constatat că valoarea lucrării de execuţie se ridică la valoarea de 236.429,80 RON cu tot cu valoarea de proiectare în loc de 185.600 RON cât a rezultat din studiul de fezabilitate, rezultând o diferenţă în valoare de 50.829,8 RON.

Studiu de fezabilitate s-a aprobat în 2002 cu valorile pentru  lucrări din acel an ,iar proiectul tehnic şi caietul de sarcini s-a executat în anul 2007 cu valorile lucrărilor din acest an.  
             Eşalonarea investiţiei : 2008

Durata de realizare a investiţiei: 5 luni


                 4. DEVIZUL  GENERAL 


4.1   LUCRĂRI DE INSTALAŢII APĂ CALDĂ MENAJERĂ                                    6.561,18   RON
4.2   INSTALAŢII APĂ RECE                                                                                      1.446,88    RON                                      

4.3   REABILITARE SALĂ CAZANE                                                                           3.300,88   RON
4.4   CENTRALĂ TERMICĂ                                                                                        78.180,01   RON                                                             

4.5   INSTALAŢI ELECTRICE                                                                                      2.020,62    RON
4.6   INSTALAŢI INTERIOARE DE INCĂLZIRE                                                      36.756,15   RON                                                                                  

4.7   INSTALAŢI GAZ                                                                                                   15.663,17   RON  

4.8   DOTĂRI,UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE                                                                41.552,49  RON

4.9   Cheltuieli de proiectare                                                                                            13.200,00  RON
                              TOTAL  FĂRĂ  TVA                                                                       198.680,50 RON                          

                                                            TVA                                                                       37.749,30 RON                  
                               TOTAL CU TVA                                                                             236.429,80 RON
P r o p u n e m:
1 Se suplimentează devizul general în valoare de 185.600 RON cu TVA aprobat prin HCL nr.      422/23.12.2002 , cu suma  de 50.829,80 RON conform proiectului de execuţie nr.224/2007 ,întocmit de SC" KNG COMP " SRL ,care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.
2. Realizarea lucrărilor pe parcursul anului 2008. 

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului Local în vederea aprobării  investiţiei.
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