






Anexa la HCL nr. …………………..
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
“ Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal Timişoara” - SF elaborat de catre S.C. I.S.E. PERFORMER CONSULT S.R.L. în cadrul  Contractului de prestare de servicii nr. 62/10.07.2008
AMPLASAMENT: Timişoara, Calea Torontalului F.N.
VALOAREA TOTALA a investiţiei (TVA inclus) 
201.877,603 mii lei / 56.077,112 mii euro  
din care:

C+M (TVA inclus)



    
    
97.618,651 mii lei /  27.116,292 mii euro
1 euro= 3,6 lei
DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 24 luni
CAPACITĂTI  FIZICE 
-  Clădire cu regim de înălţime S+P+5 Etaje
-  Suprafata construita deasfăşurată = 24.115,70 mp 

 - 40.669 pacienţi /an (pentru anul  2007)




 - 47.846 pacienţi /an (pentru anul  2012)
-  numar paturi estimat 240 – 295 

SURSE DE FINANTARE :

- credite bancare

- fonduri ale bugetului local

- credite externe  
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