ANEXA la HCL nr……………………

,,Canalizare menajeră Calea Şagului Timişoara - etapa I”  

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:              
 5.289.990 lei / 1.435.547  EURO

Construcţii-montaj : 

           4.162.844 lei / 1.129.673  EURO

 Evaluarea investiţiei  în lei :                
Anul I 

             

 5.289.990 lei / 1.435.547  EURO









Durata de realizare a investiţiei: 

12  luni

Capacităţi realizate :

-Canal menajer PAFSIN 1200 mm
             L = 530 m  
-Staţie de pompare SP2

-Conducte refulare 2x315 mm,                         L=1963 m

-Subtraversare linie CF = 3 buc.

-Subtraversare drum asfalt 1 buc.

-Spargeri şi refaceri drum şi trotuare pe tronsonul Cex-CM8

-Alimentare cu energie electrică la SP2
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