ANEXA NR. 3 LA H.C.L. nr___________________

LOT   NR.  3
“REABILITARE TERMICĂ BLOC STR. LENAU , NR. 10”
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(inclusiv TVA)
1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie:



----888,39        mii lei

2. Construcţii montaj:






----722,79        mii lei

3. Durata de realizare a investiţiei:




----        2         luni

4. Capacităţi realizate:






----4254,4        m2 arie utilă










----   42            apartamente

5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie:


- buget de stat: 50% din C+M




 ----361,395     mii lei


- buget local: 30% din C+M




 -----216,837    mii lei


- fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M  --144,558   mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI

LĂCRĂMIOARA PLETEA

