ANEXA NR.13 LA H.C.L. nr___________________

LOT   NR.  13
“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA CALEA LIPOVEI –CALEA ARADULUI”
1.Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94;

2.Str. Verde, nr.10, bl.130;

3.Str. Leandrului, nr.21, bl.21;

4.Str. Perlei, nr.10;

5.Str. Gh. Ostrogovich, nr.16, bl.103;

6.Str. Gh. Ostrogovich, nr.13, bl.100;

7.Str. Răsăritului, nr.10,
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie:



             ___2345,25___ mii lei

2. Construcţii montaj:






            ___2024,31____mii lei

3. Durata de realizare a investiţiei:






   ___5___ luni

4. Capacităţi realizate:





                          _6640__ m2 arie utilă









               __119__apartamente

5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie:

- buget de stat: 50% din C+M




           ___1012,15___ mii lei


- buget local: 30% din C+M




           __    607,29___ mii lei


- fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M          ___404,862_mii lei

DIN CARE:
1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94:
A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie:



                  __425,28__ mii lei

B. Construcţii montaj:






                  __367,07__ mii lei

C. Durata de realizare a investiţiei:                                                                                __1,2__  luni

D. Capacităţi realizate:
                                                                      _1400,0 __  m2 arie utilă

                                                                                                                            __22__  apartamente

E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie:


- buget de stat: 50% din C+M




                  __183,535 _ mii lei


- buget local: 30% din C+M




                  __110,121_ mii lei


- fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+ M             __ 73,414__ mii lei 
   2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA)  Str. Verde, nr.10, bl.130:
A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie:



                __394,34___ mii lei

B. Construcţii montaj:







     __340,38___ mii lei

C. Durata de realizare a investiţiei:                                                                               __1__    lună
D. Capacităţi realizate:
                                                                   __1040,00__  m2 arie utilă

                                                                                                                             __20__ apartamente

E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie:


- buget de stat: 50% din C+M




              ___170,19___ mii lei


- buget local: 30% din C+M




              __102,114___ mii lei


- fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M             __68,076___ mii lei
  3. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA)  Str. Leandrului, nr.21, bl.21
A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie:

                                        __302,15___ mii lei

B. Construcţii montaj:






                __260,80___ mii lei

C. Durata de realizare a investiţiei:                                                                                __1__   lună
D. Capacităţi realizate:
                                                                     __800,00__ m2 arie utilă

                 __15__apartamente

E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie:


- buget de stat: 50% din C+M




             __130,40___ mii lei


- buget local: 30% din C+M




              __78,24___ mii lei


- fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M           __52,16___ mii lei

 4. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA)  Str. Perlei, nr.10:
A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie:



               ___373,25___ mii lei

B. Construcţii montaj:






               ___322,18___ mii lei

C. Durata de realizare a investiţiei:                                                                             ___1,2__  luni

D. Capacităţi realizate:
                                                                     _1000,00_   m2 arie utilă

                                                                                                                              __19_ apartamente

E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie:


- buget de stat: 50% din C+M




                 __161,09__ mii lei


- buget local: 30% din C+M





     __96,654__ mii lei


- fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M              __64,436__ mii lei

  5. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA)  Str. Gh. Ostrogovich, nr.16, bl.103:
A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie:



                __313,42___ mii lei

B. Construcţii montaj:






                 __270,53__ mii lei

C. Durata de realizare a investiţiei:                                                                                  __1__ lună
D. Capacităţi realizate:
                                                     
      __800,00__   m2 arie utilă

                                                                                                                         ___16__ apartamente

E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie:


- buget de stat: 50% din C+M




              ___135,265_ mii lei


- buget local: 30% din C+M




             ___81,159__ mii lei


- fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M           ___54,106__ mii lei

  6. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Gh. Ostrogovich, nr.13, bl.100:
A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie:



                __318,68___ mii lei

B. Construcţii montaj:






              ___275,07___ mii lei

C. Durata de realizare a investiţiei:                                                                                   __1__ lună
D. Capacităţi realizate:
                                                     
      __800,00___   m2 arie utilă

                                                                                                                           ___16__ apartamente

E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie:


- buget de stat: 50% din C+M




                 __137,535__ mii lei


- buget local: 30% din C+M




                  __82,521__ mii lei


- fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M             ___55,014__ mii lei

  7. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA)  Str. Răsăritului, nr.10:
A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie:



                   __218,13__ mii lei

B. Construcţii montaj:






                     _188,28__ mii lei

C. Durata de realizare a investiţiei:                                                                                 __0,8__ luni

D. Capacităţi realizate:
                                                     
      __800,00___   m2 arie utilă

                                                                                                                             __11__ apartamente

E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie:


- buget de stat: 50% din C+M




                    __94,14__ mii lei


- buget local: 30% din C+M




                  _56,484___ mii lei


- fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M               __37,656__ mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI

LĂCRĂMIOARA PLETEA

