ANEXA NR.20 LA H.C.L. nr___________________
LOT   NR.  20
“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA PÂRVAN”
1.Str. Corneliu Coposu, nr.32, sc. A+B

2.Str. Virgil Birou, nr.3

3.Str. Mioriţa, nr.2, bl.3

4.P-ţa Bihor, nr.14

5.Str. Socrate, nr.15, sc. A+B

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(inclusiv TVA)

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie:



  ___2573,15_ mii lei

2. Construcţii montaj:






____2203,12_mii lei

3. Durata de realizare a investiţiei:




_____5____ luni

4. Capacităţi realizate:






__   8.658,5___ m2 arie utilă









__     217__ apartamente

5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie:

- buget de stat: 50% din C+M





___1101,56_ mii lei


- buget local: 30% din C+M





___ 660,936_ mii lei


- fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M
__   440,624__mii lei

DIN CARE:
   1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Corneliu Coposu, nr.32, sc. A+B:
A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie:



_____395,85____ mii lei

B. Construcţii montaj:






_____338,92___mii lei

C. Durata de realizare a investiţiei:




 ______2,2 _____      lună
D. Capacităţi realizate:





__      1321,00__ m2 arie utilă

__           20__ apartamente

E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie:


- buget de stat: 50% din C+M




_____169,4600_____ mii lei


- buget local: 30% din C+M




_____ 101,6760____ mii lei


- fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M___  67,784___ mii lei

 2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Virgil Birou, nr.3:
A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie:



____   303,77 ____ mii lei

B. Construcţii montaj:






____   260,08_____mii lei

C. Durata de realizare a investiţiei:




______      1,2_____ luni

D. Capacităţi realizate:





__        770,50__ m2 arie utilă










__            15__ apartamente

E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie:


- buget de stat: 50% din C+M




_____  130,0400____ mii lei


- buget local: 30% din C+M




_____  78,0240___ mii lei


- fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 52,0160____mii lei

  3. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Mioriţa, nr.2, bl.3:
A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie:



____   1072,05 ____ mii lei

B. Construcţii montaj:






____   917,91_____mii lei

C. Durata de realizare a investiţiei:




______     2 _____ luni
D. Capacităţi realizate:





__        4075,00__ m2 arie utilă










__           141__ apartamente

E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie:


- buget de stat: 50% din C+M




_____  458,9550____ mii lei


- buget local: 30% din C+M




_____  275,3730____ mii lei


- fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____ 183,5820____mii lei

 4. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) P-ţa Bihor, nr.14:
A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie:



____   401,19 ____ mii lei

B. Construcţii montaj:






____   343,49_____mii lei

C. Durata de realizare a investiţiei:




______       1_____ lună

D. Capacităţi realizate:





__        950,00__ m2 arie utilă










__            20__ apartamente

E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie:


- buget de stat: 50% din C+M




_____  171,7450____ mii lei


- buget local: 30% din C+M




_____  103,0470____ mii lei


- fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____   68,698____mii lei

5. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Socrate, nr.15, sc. A+B :
A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenţie:



____   400,29 ____ mii lei

B. Construcţii montaj:






____   342,72_____mii lei

C. Durata de realizare a investiţiei:




______   1,4_____ lună

D. Capacităţi realizate:





__        1542,00__ m2 arie utilă










__            21__ apartamente

E. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie:


- buget de stat: 50% din C+M




_____  171,3600____ mii lei


- buget local: 30% din C+M




_____  102,8160____ mii lei


- fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M____   68,5440____mii lei

ŞEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI

LĂCRĂMIOARA PLETEA

