






Anexa la HCL nr. …………………
Condiţiile de realizare 
a lucrărilor de reabilitare/confecţionare identică a vitrinelor de lemn de la parterul clădirii istorice din str. Ştefan cel Mare nr. 2/Piaţa Romanilor nr.1 din Municipiul Timişoara

1. Lucrările care se vor efectua la parterul clădirii istorice din str. Ştefan cel Mare nr. 2/Piaţa Romanilor nr.1 din Municipiul Timişoara sunt următoarele:
· reabilitare/confecţionare identică a vitrinelor de lemn.
2. Cheltuielile de reabilitare/confecţionare identică a vitrinelor de lemn de la parterul clădirii istorice din str. Ştefan cel Mare nr. 2/ Piaţa Romanilor nr.1 din Municipiul Timişoara vor fi suportate astfel:

- 70% de către Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ)
- 30% de către Municipiul Timişoara, din bugetul local.
3. Data limită pentru finalizarea lucrărilor prevăzute la art.1. este 15.11.2009, iar data limită pentru efectuarea ultimelor plăţi este 30.11.2009.
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