

 
Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,,Amenajare strada Musicescu”
Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. ALDOR S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare strada Musicescu”, conform contractului de proiectare nr. 28 din 13.02.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei :

Durata de realizare a investiţiei:

27 luni

Eşalonarea principalelor etape a investiţiei :

· Realizarea proiectului şi obţinerea avizelor : 3 luni

· Realizarea  lucrărilor de execuţie a obiectivului : 24 luni

Varianta cu investiţie medie:
Valoare de investitie (INV) 


              15.908.572 lei (inclusiv TVA) 
    3.794.712 euro (inclusiv TVA)  

Din care constructii montaj C+M                             13.358.058 lei (inclusiv TVA)  

    3.186.332 euro (inclusiv TVA)  
Capacităţi:
· Parte carosabilă amenajată

24.914 mp

· Suprafata trotuare


  6.545 mp

· Piste de ciclişti


  7.661 mp
· Borduri mici



  8.806 m
· Borduri mari



  7.425 m
· Rigolă carosabilă


  6.677 m
· Accese




     157 buc
· Spaţii verzi



  6.351 mp
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