


 
Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,,Pod Uzina de Apă”
Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. APECC S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Pod Uzina de Apă”, conform contractului de proiectare nr. 40 din data de 13.05.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei :

Durata de realizare a investiţiei:

12 luni

Eşalonarea principalelor etape a investiţiei :

· Realizarea proiectului şi obţinerea avizelor : 3 luni

· Organizarea procedurilor de achiziţie publică: 1 lună

· Realizarea  lucrărilor de execuţie a obiectivului : 8 luni
Varianta cu investiţie medie:
Valoare de investitie (INV) 



1.332.885 lei (inclusiv TVA)  

   316.954 euro (inclusiv TVA)  

Din care constructii montaj C+M                              962.714 lei (inclusiv TVA)  

   228.586 euro (inclusiv TVA)  
Capacităţi:
· Lungime pod proiectat
11,90 m
· Lăţime pod proiectat

10,96 m
· Lungime parapet pe pod
2 x 10,50m

· Lungime mal protejat

2 x 18,00m
· Lungime străzi proiectate
93,00 m
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