ANEXA 1 la H.C.L. 

Proiect de colaborare intre Direcţia Urbanism a Primăriei Municipiului Timişoara si Direcţia Urbanism a Primăriei Municipiului Faenza pentru elaborarea unui proiect urbanistic privind Zona Stadionului – Cartierul Soarelui, Timişoara
1. Parteneri

Această colaborare presupune un parteneriat între:

· Primăria Municipiului Timişoara, România şi 

· Primăria Municipiului Faenza, Italia 

prin intermediul Direcţiei de Urbanism din cadrul Primăriei Timişoara şi al Direcţiei de Urbanism din cadrul Primăriei Faenza.

2. Echipa implicată în proiect

Partea română:

1. Arhitect Şef Emilian Sorin Ciurariu

2. Peisagist consilier Natalia Carp

3. Referent Maria Robescu

4. Consilier Sorina Popa

5. Arhitect consilier Diana Belci – participant în faza de iniţiere a proiectului de colaborare

Partea italiană:

1. Arhitect Şef Ennio Nonni

2. Arhitect consilier Antonello Impellizzeri 

3. Geom. Vittorio Maggi

4. 2 desenatori

3. Obiective şi Rezultate aşteptate

Obiective:
·  Elaborarea unui proiect urbanistic privind zona stadionului din cartierul Soarelui din Municipiul Timişoara

·  Realizarea unui schimb de experienţă între cele două echipe de lucru

Rezultate aşteptate: 
· finalizarea proiectului din zona stadionului sub formă de planuri

· reprezentarea grafică a proiectului

· realizarea de ateliere de lucru cu cele două echipe 

· prezentarea rezultatelor în cadrul unei conferinţe de urbanism

· integrarea rezultatelor acestui proiect în viitorul plan Urbanistic General al Municipiului Timişoara

4. Desfăşurarea proiectului

	
	Etape 
	Perioada 
	Responsabil

	
	Faza 1: Asigurarea suportului necesar proiectului
	1 luna
	Partea română

	1.
	Prezentarea publică a proiectului în cadrul unei conferinţe de urbanism
	
	

	2.
	Strângerea datelor şi hărţilor disponibile privind situaţia existentă în zona vizată de proiect
	
	

	3.
	Strângerea datelor şi hărţilor privind proiecte viitoare în zona de interes
	
	

	4.
	Predarea datelor,hărţilor privind proprietatea, funcţiunile, circulaţia, accesele şi fotografia aeriană părţii italiene
	
	

	5.
	Atelier de lucru cu cele două echipe
	
	

	
	Faza 2: Elaborarea proiectului 
	3 luni
	Partea italiană

	6.
	Elaborarea soluţiei arhitecturale de către partea italiană privind propunerea de mobilare a zonei
	
	

	7.
	Atelier de lucru cu cele două echipe la Faenza pentru prezentarea unor proiecte similare realizate de către partea italiană, inclusiv implementarea lor
	
	

	8.
	Propuneri de reglementări pentru zona aferentă proiectului
	
	

	9.
	Propuneri de direcţii de dezvoltare viitoare ale zonei
	
	

	10.
	Atelier de lucru cu cele două echipe, alegere soluţie finală
	
	

	
	Faza 3: Reprezentarea grafică a proiectului
	
	Partea română

	11.
	Modelarea 3D şi randare şi realizarea unei animaţii video  a proiectului
	
	

	
	Faza 4: Prezentarea proiectului
	
	Partea română

	12.
	Atelier de lucru cu cele două echipe, prezentarea proiectului
	
	

	13.
	Prezentarea publică a formei finale proiectului în cadrul unei conferinţe de urbanism
	
	


5. Costuri şi contribuţii

6.1 Costuri şi contribuţii ale părţii italiene:

* - reprezintă participarea în natură
	
	Costuri euro
	Costuri lei (1 euro = 4.3 lei)

	Personal – 5 persoane, dintre care 3 persoane vor participa şi la întâlnirile de la Timişoara:

1. Participarea cu munca efectuată în timpul programului de lucru la Faenza:

- Arhitect Şef Ennio Nonni = 40 euro/oră x 2 ore/zi x 48 zile = 3.840 euro = 16.512 lei
- Arhitect consilier Antonello Impellizzeri  = 20 x 4 ore/zi x 48 zile = 3.840 euro = 16.512 lei
- Geom. Vittorio Maggi = 20 euro/oră x 2 ore/zi x 48 zile = 1.920 euro = 8.256 lei
- 2 desenatori = 2 x 15 euro/zi x 4 ore/zi x 60 zile = 7.200 euro = 30.960 lei
1. Participarea cu munca efectuată în Timişoara:

- Arhitect Şef Ennio Nonni = 40 euro/oră x 8 ore/zi x 12 zile (4 vizite) = 3.840 euro = 16.512 lei
- Arhitect consilier Antonello Impellizzeri  = 20 x 8 ore/zi x 12 zile (4 vizite) = 1.920 euro = 8.256 lei
- Geom. Vittorio Maggi = 20 euro/oră x 8 ore/zi x 12 zile (4 vizite) = 1.920 euro = 8.256 lei
	24.480*
	105.264

	Suport tehnic şi profesional (consumabile)
	2.000*
	8.600

	Total
	26.480*
	113.864


Asistenţa italiană este suportată de către partea italiană, administraţi de Direcţia de Urbanism din Faenza.

6.2 Costuri şi contribuţii ale părţii române:

* - reprezintă participarea în natură
	
	Costuri euro
	Costuri lei (1 euro = 4.3 lei)

	Cheltuieli cu prilejul vizitelor la Timişoara ale echipei de proiect de la Faenza:

- cazare – 200 lei/noapte x 3 pers x 4 nopti x 4 vizite = 9.600 lei = 2.233 euro
- masă – 75 lei/zi x 12 zile x 3 pers. = 2.700 lei = 628 euro
- Transport – 300 euro/dus-intors x 4 vizite x 3 pers. = 3.600 euro = 15.480 lei
	6.641
	28.556

	Reprezentare grafica a proiectului: modelare 3D, randare, animaţie video – Atelierul de Urbanism (contributie proprie)
	2.500*
	10.750

	Costuri de tipărire (materiale tipărite în cadrul Direcţiei Urbanism a municipiului Timişoara – contributie proprie)
	1.000*
	4.300

	Organizarea a două conferinţe de urbanism
	800
	3.440

	Cheltuieli de personal (2 ore pe zi în timpul programului de lucru, timp de 3 luni = 120 ore)
- arh. Ciurariu Emilian Sorin = 44,66 lei/ora x 2 ore/zi x 5 zile x 12 sapt. (3 luni) = 5360 lei = 1247 euro
- Popa Sorina = 18,93 lei/ora x 2 ore/zi x 5 zile x 12 sapt. (3 luni) = 2271 lei = 528 euro

- Carp Natalia = 9,81 lei/ora x 4 ore/zi x 5 zile x 12 sapt. (3 luni) = 2354 lei = 548 euro
- Robescu Maria = 8,82 lei/ora x 4 ore/zi x 5 zile x 12 sapt. (3 luni) = 2117 lei = 492 euro
	2.815*
	12.105

	Total
	13.756
	59.150


Durata proiectului
3 luni

Costul total aproximat al proiectului 40.236 euro = 173.015 lei

Cotele de participare:

	
	Contribuţie în bani (euro)
	Contribuţie proprie (timp munca alocat + cheltuieli in natura) (euro)*
	Contribuţie (euro)
(C1+C2)
	Contribuţie (lei) 

(1 euro = 4.3 lei)
	Participare parti

%

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Municipiul Timişoara
	7.441
	6.315
	13.756
	59.151
	34

	Municipiul Faenza
	
	26.480 
	26.480
	113.864
	66

	Total
	
	
	40.236
	173.015
	100
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