










Anexa  nr. 1
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
„REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC J.L CALDERON –TIMIŞOARA”– Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii - elaborată de către S.C. ISE PERFORMER CONSULT S.R.L., în cadrul  contractului de prestare de servicii nr. 111/21.08.2009

AMPLASAMENT: str. Pestalozzi nr.14-16, Timişoara

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (TVA inclus)             =  11.947,796 mii lei / 2.777,007 mii euro       


VALOAREA TOTALA A INVESTIŢIEI (TVA inclus)   
  = 11.885,048 mii lei / 2.762,423 mii euro
C+M (TVA inclus)
    



                         =   9.197,549 mii lei / 2.137,772 mii euro
1 euro= 4,3024 lei
DURATA DE REALIZARE A PROIECTULUI: 27 luni

DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR: 24 luni
DATE TEHNICE ALE CONSTRUCŢIEI EXISTENTE:   

· Regimul de înălţime:                   D+P+2E

· Suprafaţa teren:           

1760 mp

· Suprafaţa construită:    

1395,49mp 
· Suprafaţa desfăşurată: 

5058,25mp
LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE:   
- consolidarea structurii de rezistenţă
- refacerea învelitorii acoperişului
- recompartimentarea funcţională - pereţi / planşee
- înlocuirea tâmplăriei exterioare şi interioare

- finisaje interioare şi exterioare 

- refacerea sistematizării exterioare, teren de sport

- refacerea instalaţiilor clădirii – sanitare, încălzire, incendiu, electrice

-dotarea spaţiilor educaţionale cu echipamente didactice moderne, specifice pentru buna desfăşurare a diferitelor materii care necesita un tip anume de echipamente şi dotări.
Suprafaţa desfăşurata reabilitată şi modernizată: Sd = 5058,25mp
SURSE DE FINANŢARE: 
- Finanţare nerambursabilă (FEDR + Bugetul de stat) prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013,  Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – în proporţie de 98 % din valoarea eligibilă a proiectului
-  Finanţare de la bugetul local al Municipiului Timişoara – în proporţie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului
-  Cheltuielile legate de plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile se vor recupera prin cereri de rambursare din bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Regional.
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