


 
Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,,Amenajare zona Polonă”
Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare zona Polonă” , conform contractului de proiectare nr. 129 din data de 07.09.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei :

Durata de realizare a investiţiei:


5 luni

Varianta cu investiţie medie:
Valoare de investitie (INV) 



   2.285.521 lei (inclusiv TVA)  

      539.802 euro (inclusiv TVA)  

Din care constructii montaj C+M                               1.931.191 lei  (inclusiv TVA)  

       456.115 euro (inclusiv TVA)  
Capacităţi:
· Lungime carosabil acces

902,17ml
· Lăţime alei pietonale


458,95ml
· Suprafaţa carosabil


5.420,00mp
· Suprafaţa parcaje


715,00mp
· Suprafaţă trotuare


2.725,00mp
· Suprafaţă alei pietonale

1.965,00mp
· Suprafaţă zone verzi


9.387mp
· Borduri din beton 20x25

2.330ml
· Borduri din beton 10x20

1.661 ml
· Borduri din beton 10x15

2.195ml
· Marcaje rutiere


121,55mp
· Indicatoare rutiere


71 buc
· Stâlpi indicatoare 


56 buc
· Arbori




213 buc
· Arbuşti



60buc
· Guri de scurgere noi


20buc
· Răsuflători gaz cu capac

15 buc
· Ridicare la nivel a armăturilor
33,00 buc
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