


 
Anexa HCL  nr............. din.............

    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,, ,,Modernizare şi extindere Calea Torontalului””
Studiul de fezabilitate actualizat întocmit de S.C. APECC S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare şi extindere Calea Torontalului”, conform contractului de proiectare nr. 75 din data de 30.06.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei :

Durata de realizare a investiţiei:

23 luni

Eşalonarea principalelor etape a investiţiei :

· Realizarea proiectului şi obţinerea avizelor : 3 luni

· Realizarea  lucrărilor de execuţie a obiectivului : 20 luni

Varianta cu investiţie medie:
Valoare de investitie (INV) 



  19.005.145 lei (inclusiv TVA)  

    4.510.322 euro (inclusiv TVA)  

Din care constructii montaj C+M                              14.631.648 lei (inclusiv TVA)  

     3.472.399 euro (inclusiv TVA)  
Capacităţi:
· Parte carosabilă amenajată

30.888 mp

· Trotuare




  7.213 mp

· Piste de ciclişti


  4.190 mp

· Borduri mici



  7.216 m

· Borduri mari



  3.881 m

· Spaţii verzi



  4.949 mp
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