










Anexa  nr. 1

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

“Sistem agro-logistic regional integrat”– Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii - elaborată de către S.C. ISE PERFORMER CONSULT S.R.L., în cadrul  contractului de prestare de servicii nr. 94/13.05.2010

AMPLASAMENT: România, judeţul Timiş, municipiul Timişoara, str. Ovidiu Balea nr.2
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (TVA inclus)  =  2.552,298mii lei / 603,737 mii euro       


VALOAREA TOTALA a investiţiei (TVA inclus)   
= 2.463,098 mii lei / 582,637 mii euro

C+M (TVA inclus)
    



=   881,846 mii lei / 208,598 mii euro

1 euro= 4,2275 lei, la cursul din data de 14.06.2010
DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 18 luni

DURATA DE EXECUŢIE  A LUCRĂRILOR: 9 luni
DATE TEHNICE ALE CONSTRUCŢIEI EXISTENTE:   

· Regimul de înălţime:   P (hala)

                                          P+1 (clădire administrativă)                      
· Suprafaţa teren:   St  = 24.600 mp      


· Suprafaţa construita totală existentă: Sd =4223,12 mp   


· Suprafaţa desfăşurata totală existentă: Sp =17264,61 mp

· Suprafaţa spaţii verzi existentă: Ssp =3500 mp
· Înălţimea maximă: Hmax = +5,20 mp

· Înălţimea la cornişă: Hcornişă =+5,20 mp   
· POT existent: 15,59%

· CUT existent:17,1%      


LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE:   

                      - închidere perimetrală platformă acoperită

                      - compartimentări interioare

                      - tâmplărie de aluminiu cu geam termoizolant 
                      - învelitoare termoizolată din tablă 

                      - sistem de colectare a apelor pluviale

                      - instalaţii electrice: de forţă, interioare, 

                      - instalaţii sanitare, instalaţii de protecţie (priză de pământ), instalaţie împotriva loviturilor de trăsnet şi protecţia împotriva atingerilor indirecte prin întreruperea automată a alimentării

                      - echiparea cu presocontainere

DOTĂRI PROPUSE:
· dotarea cu server pentru bursa de mărfuri
· dotarea cu calculatoare pentru bursa da mărfuri

· dotarea cu staţie videoconferinţă

· dotarea cu afişaj digital

· dotarea cu sistem de monitorizare

· dotarea cu sistem de securizare a accesului

Suprafaţa modernizată: S1 = 443,83 mp

Suprafaţa extinsă:         S2 = 242 mp
SURSE DE FINANŢARE: 
- Finanţare nerambursabilă (FEDR + Bugetul de stat + Bugetul local) prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007-2013 - Axa prioritară 2 - „Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă”, Domeniul major de intervenţie 2.1. – „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor”, Acţiunea 2.1.1. „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri”
- Cheltuielile legate de plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile se vor recupera prin cereri de rambursare.
Bugetul Local 
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