Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,, Modernizare şi extindere b-dul Sudului”
Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. PATH ’S ROUT S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,, Modernizare şi extindere b-dul Sudului”, conform contractului de proiectare nr. 36 din data de 07.04.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei :

Durata de realizare a investiţiei:


       12 luni

Varianta cu investiţie medie:
Valoare de investitie (INV) 



       58.419.11 mii lei (inclusiv TVA)  

         13.787.18 mii euro (inclusiv TVA)  

Din care constructii montaj C+M                                  44.939.73 mii lei  (inclusiv TVA)  

         10.605.99 mii euro (inclusiv TVA)  
Capacităţi:
· Lungimea stradă cu 4 benzi de circulaţie

3.050 m
· Lungime stradă cu 2 benzi de circulaţie
 
  530 m
· Suprafaşa carosabilă




63.732mp

· Suprafaţă trotuare 




16.583mp

· Suprafaţă piste ciclişti




4.130mp
· Reţele alimentare cu apă 



2.975 m

· Conducte de canalizare



3.240m

· Reţea de contact troleibus



1.650m

· Canalizaţie subterană pentru reţele de telecomunicaţii 3.150m

· Suprafaţa de terehn necesară a fi achiziţionată 
20.300mp



DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI,                        ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI,

       ing. CHIŞ CULIŢĂ       




      ing. IOAN GANCIOV                                                       

ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI,     

    


CONSILIER,

   ing. MARINELA LUCUŢ




       ing. PÎRVU LILIANA                    

