ANEXA la HCL nr……………………
“Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” – localitatea Timişoara

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI – MUNICIPIUL TIMIŞOARA
(FĂRĂ TVA)
       mii lei                 mii euro

· Valoare totala investitie (fara TVA)                                  116.567,474 
 27.580,143
· Din care C+M 




     93.566,572     
 22.138,075     

· Esalonare investitie                           

2011 (30%)                               34.970,24  
               8.274,04

2012 (40%)                               46.626,99
             11.032,06

2013 (30%)                               34.970,24
              8.274,04

· Durata de realizare a investitiei (luni)                                36 luni

· Capacitati        

Extindere retea de alimentare cu apa     

  4,740  km

Inlocuire  retea de alimentare cu apa     

  4,735  km   

Extindere sistem de canalizare              

  15,85  km      

Inlocuire  retea de canalizare

     

  12,16  km      

Modernizare statie de pompare apa uzata   

     1 bucata

Sistem de deshidratare namol                       

     1 bucata

                          ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
         ing. MARIUS ONEŢIU
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