


                                       Anexa la H.C.L.  nr…………........
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

“Modernizare strada Cloşca – extindere la 4 benzi, sector

Blv. Cetăţii- str. Ovidiu Balea ”
conform documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborate de către S.C. DRUM PROIECT S.R.L., în cadrul contractului de prestări servicii nr. 145 / 11.08.2010

VALOAREA TOTALĂ  A  INVESTIŢIEI (T.V.A. inclusă) :  
14.336.841,05  lei
din care:  C + M (T.V.A.  inclusă) :                                           
 
12.720.270,92  lei

SURSE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI TOTALE (cheltuieli eligibile): 

- F.E.D.R.(80,35%):



  9.328.212,16 lei
- Buget de Stat (17,65%)


  2.049.072,12 lei 
- Buget local (2%)



     232.189,47 lei
STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile 





11.609.473,75 lei
Costuri neeligibile 





         2.500,00 lei

TVA







  2.754.867,30 lei
TOTAL INVESTIŢIE




14.276.829,20  lei
Contribuţia proprie din Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 234.689,47 lei (fără T.V.A.),
Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 232.189,47 lei
Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA:      2.500,00 lei
Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată:
11.377.284,25 lei
Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara:

234.689,47 lei +  2.754.867,30 lei (TVA) + 5.688.642,12 lei (avans)  = 8.678.198,89 lei
TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera conform legislaţiei în vigoare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare.

DURATA DE REALIZARE a investiţiei:  12 luni
CAPACITĂŢI FIZICE:



STRADA CLOŞCA
· Suprafaţă carosabil



26.758,00 mp
· Suprafaţă trotuare



5.487,00 mp
· Suprafaţă zonă verde



10.855,00 mp
· Accese





1281,00 mp
· Piste ciclişti




1.191,00 mp
· Borduri noi 20x25cm



4.323,00 m

· Borduri noi 10x15cm



4.724,00 m
· Rigolă prefabricate 10x20cm


3.530,00 m
· Guri de scurgere 



98,00 buc 
· Camine de vizitare



49,00 buc   
· Indicatoare rutiere



60,00 buc
· Marcaje rutiere




1.374,00 mp

· Plantare pomi noi



310,00 buc

  STRADA CRIŞAN

· Piste ciclişti




3.029,00 mp
· Borduri noi 10x15cm



2.949,00 m
· Indicatoare rutiere



14,00 buc
· Marcaje rutiere




91,00 mp

· Zone verzi




1.500,00 mp
Director executiv Direcţia Tehnică
Ing. Culiţă Chiş
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