


                                       Anexa la H.C.L.  nr…………........
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

“Reabilitare linii tramvai şi modernizare trame stradale pe Str. Ştefan cel Mare 
din Municipiul Timişoara”
conform documentaţiei elaborate de către S.C. IPROTIM S.A.
VALOAREA TOTALĂ  A  PROIECTULUI (T.V.A. inclusă)....................... ...34.401,25 mii  lei
din care:  C + M (T.V.A. inclusă).........................................................................   23.244,46 mii  lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): 

- Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R.+Buget de stat)...................... 27.233,39 mii lei

  
- Buget local (2%)................................................................................................. ..555,78 mii lei
STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile...................................................................................................... 27.789,17 mii lei
Costuri neeligibile...................................................................................................2,77 mii lei

T.V.A.......................................................................................................................6.609,30 mii lei
TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)....................................................................34.401,25 mii lei
Contribuţia proprie din Bugetul Local al Municipiului Timişoara................ .558,55 mii lei (fără T.V.A.)
Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA....................................555,78 mii lei
Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA................................2,77 mii lei
Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată…………………………………27.233,39 mii lei
Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara:

558,55 mii lei + 6.609,30 mii lei (TVA aferentă proiectului) + 18.155,59 mii lei (avans execuţie)  = 25.323,44 mii lei
T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontării ulterioare.
DURATA DE REALIZARE a investiţiei:  9 luni 
Capacităţi (în unităţi fizice):

Linie cale dublă = 0,86 km

Carosabil =  9.075 mp

Trotuar, pistă biciclişti = 3.681 mp

Spaţii verzi = 1.763 mp

Arbori plantaţi = 155 buc
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