Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
„Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică pentru realizarea obiectivului Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”, în baza contractului de prestare de servicii nr. 30/27.03.2013.
VALOAREA TOTALĂ  A  PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) :  
    
2.575.347 lei
din care:  C + M  (T.V.A. inclusă) :                                        

2.141.594 lei 

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI : 

- Buget local



     
                                                2.575.347  lei

DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI

- 5,5 luni
CAPACITĂŢI ÎN UNITĂŢI FIZICE ŞI VALORICE PRINCIPALE

	Tip
	UM
	Cantitate
	Valoare [ mii lei]

	 Canalizatie Tc. 
	m
	10299
	1259,934

	Cabluri cu fibre optice 
	m
	16797
	392,641


LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PROPUSE:
Proiectul urmareste realizarea unei infrastructuri care nu necesită cheltuieli permanente şi asigură administrarea sistemului de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru conectarea la reţeaua MAN FO a STS Timiş şi crearea unei legături între centrul de supraveghere al reţelei de camere video ce va fi instalat in sediul Poliţiei Locale Timişoara (Str. Avram Imbroane nr.54) şi cele 13 obiective monitorizate video prin intermediul camerelor video. Acest sistem de supraveghere video va reprezenta un instrument facil şi performant în activităţile de prevenire a infracţionalităţii, a conduitelor de comportament contrare normelor civice de convieţuire, desfăşurate de Poliţia Locală a Municipiului Timisoara, în creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara.
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