Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,, PASAJ  JIUL”.
Studiul de fezabilitate întocmit de SC POD PROIECT SRL – Iaşi, aferent obiectivului de investiţii ,, Pasaj Jiul”, conform contractului de prestare de servicii nr.7 din data de 22.01.2013 , are principalii indicatori tehnico – economici ai investiţiei:

Durata de realizare a investiţiei:


       
   14 luni 
Valoare de investitie (INV) 



          
  36.579,445   mii lei    (inclusiv TVA)  

                 8.197,442  mii euro (inclusiv TVA)  

Din care constructii montaj C+M                                          31.581,496  mii lei   (inclusiv TVA)  

                 7.077,403  mii euro (inclusiv TVA) 

       Capacităţi (în unităţi fizice ):

  - Lungime străzi reabilitate



521,00 m

 - Lungime străzi modernizate



619,00 m






 - Pasaj pentru 3 fire cale ferată


                1 buc


 - Spaţii verzi
amenajate


         5148,00 mp
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