Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,, PASAJ  SOLVENTUL”.
Studiul de fezabilitate întocmit de SC POD PROIECT SRL – Iaşi, aferent obiectivului de investiţii ,, Pasaj Solventul”, conform contractului de prestare de servicii nr.8 din data de 22.01.2013 , are principalii indicatori tehnico – economici ai investiţiei:

Durata de realizare a investiţiei:


       
   24 luni 
Valoare de investitie (INV) 



          
  124.276,165    mii lei    (inclusiv TVA)  

                27.850,248   mii euro (inclusiv TVA)  

Din care constructii montaj C+M                                          107.846,526   mii lei   (inclusiv TVA)  

                 24.168,372   mii euro (inclusiv TVA) 

       Capacităţi (în unităţi fizice ):
  

- Lungimi străzi modernizate



726,00 m

- Lungime pasaj inferior




  87,09 m


- Lungime rampe





259,00 m




- cale de rulare dublă tramvai



424,00 m




- giratoriu





       1 buc




- piste biciclişti



          1355,00 m




- trotuare




          1877,00 m

- Spaţii verzi amenajate



          5534,00 mp
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