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REFERAT

pentru aprobarea reactualizării Devizului General aferent tuturor contractelor din cadrul  proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"


Prin contractul de finanţare semnat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor nr. 102831/22.11.2010, se asigura finanţarea proiectului Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană, prin POS Mediu conform alocării financiare pentru perioada 2007-2013.
Proiectul în ansamblul sau conţine un număr de 3 contracte de servicii, 4 contracte de lucrări la care se adaugă şi alte costuri pentru plata taxe/avize/acorduri/autorizaţii, inclusiv unele lucrări neprevăzute iniţial. Cele 4 contracte de lucrări au fost tip FIDIC Galben.


Ultimul Deviz General a fost aprobat de Beneficiar prin HCL nr. 127/26.02.2013, după semnarea tuturor contractelor din cadrul proiectului.
Având în vedere că pe parcursul derulării contractelor, datorită faptului că ofertanţii nu au avut un plafon maxim pe fiecare capitol de deviz general, ci s-au raportat la valoarea estimată pe total contract, la unele capitole de cheltuieli s-au făcut economii iar la altele sunt necesare majorări ale sumelor alocate, se impun unele realocări între capitolele şi subcapitolele de cheltuieli. 
Se justifică actualizarea Devizului General conform prevederilor legale în vigoare pentru a se putea finaliza decontările pentru toate contractele atribuite în cadrul proiectului şi în plus se va impune şi întocmirea unui act adiţional la contractul de finanţare semnat cu MMP prin care se va modifica Anexa 1.5 la contractul de finanţare (Valoarea  eligibila a proiectului conform POS Mediu împărţită pe categorii de cheltuieli eligibile conform SMIS). Acest demers este condiţionat de revizuirea devizului general.

Realocările între capitolele de cheltuieli efectuate prin reactualizarea Devizului General, se realizează cu încadrarea în valoarea totala a Devizului General aprobat  prin  HCL nr. 127/26.02.2013. 


În cele ce urmează este expusă situaţia comparativă ca urmare a realocărilor valorilor la nivele de capitole şi subcapitole de cheltuieli între Devizul General aprobat prin HCL nr. 127/26.02.2013  şi Devizul General propus pentru reactualizare.
	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare aprobată conf. HCL  127/26.02.2013
	Valoare propusa pentru reactualizare

	
	
	LEI fără TVA
	TVA (LEI)
	LEI cu TVA
	LEI fără TVA
	TVA (LEI)
	LEI cu TVA

	1
	2
	6
	7
	8
	
	
	

	 
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
	 
	 
	 
	
	
	

	1,1
	Obţinerea terenului
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1,2
	Amenajarea terenului
	6.187.745,50
	1.485.058,92
	7.672.804,42
	4.545.916,15
	1.091.019.88
	5.636.936,03

	1,3
	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 1
	6.187.745,50
	1.485.058,92
	7.672.804,42
	4.545.916,15
	1.091.019.88
	5.636.936,03

	 
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	TOTAL CAPITOL 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistentă tehnică
	 
	
	
	
	
	

	3,1
	Studii de teren
	419.864,00
	100.767,36
	520.631,36
	643.893,00
	154.534.32
	798.427,32

	3,2
	Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	142.650,00
	34.236,00
	176.886,00
	142.650,00
	34.236,00
	176.886,00

	3,3
	Proiectare şi inginerie
	14.034.303,89
	3.368.232,93
	17.402.536,82
	13.810.274,89
	3.314.465.97
	17.124.740,86


	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare aprobată conf. HCL  127/26.02.2013
	Valoare propusa pentru reactualizare

	
	
	LEI fără TVA
	TVA (LEI)
	LEI cu TVA
	LEI fără TVA
	TVA (LEI)
	LEI cu TVA

	1
	2
	6
	7
	8
	
	
	

	3,4
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	4.500,00
	1.080,00
	5.580,00
	4.500,00
	1.080,00
	5.580,00

	3,5
	Consultantă
	2.406.360,00
	577.526,40
	2.983.886,40
	2.406.360,00
	577.526,40
	2.983.886,40

	3,6
	Asistentă tehnică/supervizare
	4.140.260,00
	993.662,40
	5.133.922,40
	4.140.260,00
	993.662,40
	5.133.922,40

	 
	TOTAL CAPITOL 3
	21.147.937,89
	5.075.505,09
	26.223.442,98
	21.147.937,89
	5.075.505,09
	26.223.442,98

	 
	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază
	 
	 
	 
	
	
	

	4,1
	Construcţii şi instalaţii
	19.912.637,48
	4.779.033,00
	24.691.670,48
	27.523.955,87
	6.605.749,41
	34.129.705,28

	4,2
	Montaj utilaje tehnologice
	34.742.657,56
	8.338.237,81
	43.080.895,37
	31.521.820,75
	7.565.236,98
	39.087.057,73

	4,3
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care se montează
	114.368.196,03
	27.448.367,05
	141.816.563,08
	111.350.169,05
	26.724.040,57
	138.074.209,62

	4,4
	Utilaje fără montaj şi echipamente de transport
	1.099.746,00
	263.939,04
	1.363.685,04
	0,00
	0,00
	0,00

	4,5
	Dotări
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4,6
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 4
	170.123.237
	40.829.577
	210.952.814
	170.395.946
	40.895.027
	211.290.973


	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare aprobată conf. HCL  127/26.02.2013
	Valoare propusa pentru reactualizare

	
	
	LEI fără TVA
	TVA (LEI)
	LEI cu TVA
	LEI fără TVA
	TVA (LEI)
	LEI cu TVA

	1
	2
	6
	7
	8
	
	
	

	
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
	
	
	
	
	
	

	5,1
	Organizare de şantier
	1.106.102,10
	265.464,50
	1.371.566,60
	1.106.102,10
	265.464,50
	1.371.566,60

	
	5.1.1. Lucrări de construcţii
	1.106.102,10
	265.464,50
	1.371.566,60
	1.106.102,10
	265.464,50
	1.371.566,60

	
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5,2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	787.541,00
	0,00
	787.541,00
	787.541,00
	0,00
	787.541,00

	5,3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	4.495.469,00
	1.078.912,56
	5.574.381,56
	5.864.590,19
	1.407.501,65
	7.272.091,84

	
	TOTAL CAPITOL 5
	6.389.112,10
	1.344.377,06
	7.733.489,16
	7.758.233,29
	1.672.966,15
	9.431.199,44

	
	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
	
	
	
	
	
	

	6,1
	Pregătirea personalului de exploatare
	245.753,20
	58.980,77
	304.733,97
	392.094,40
	94.102,66
	486.197,06

	6,2
	Probe tehnologice şi teste
	935.583,80
	224.540,11
	1.160.123,91
	789.242,60
	189.418,22
	978.660,82

	
	TOTAL CAPITOL 6
	1.181.337,00
	283.520,88
	1.464.857,88
	1.181.337,00
	283.520,88
	1.464.857,88

	
	Auditul proiectului
	27.480,00
	6.595,20
	34.075,20
	27.480,00
	6.595,20
	34.075,20

	
	TOTAL GENERAL
	205.056.850
	49.024.634
	254.081.484
	205.056.850
	49.024.634
	254.081.484

	
	Din care C+M
	61.949.143
	14.867.794
	76.816.937
	64.697.795
	15.527.471
	80.225.266

	
	TOTAL PROIECT
	205.056.850
	49.024.634
	254.081.484
	205.056.850
	49.024.634
	254.081.484



La Capitolul 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului din valoarea alocată, respectiv 6.187.745,50 lei, s-a cheltuit suma de 4.545.915,50 şi s-a economisit suma de 1.641.830 lei. 
Această sumă se redistribuie între Capitolele 4 şi 5 astfel: 

Capitolul 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază, valoarea alocată, respectiv 170.123.237 lei se suplimentează cu suma de 272.709 lei  rezultând suma de 170.395.946 lei.

Capitolul 5: Alte cheltuieli, valoarea alocată, respectiv 6.389.112 lei se suplimentează cu suma de 1.369.121 lei  rezultând suma de 7.758.233 lei.


Având în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM:


Să se aprobe de către Consiliul Local,


1. Devizul General reactualizat aferent tuturor contractelor din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană", conform Anexei 1 la proiectul de HCL.
2. Aducerea la îndeplinire a hotărârii de către Unitatea de Management a Proiectului din cadrul 
Primăriei Municipiului Timişoara constituită prin Dispoziţia nr. 1431/28.07.2010 a Primarului Municipiului Timişoara, modificată prin Dispoziţia nr. 169/02.02.2011, Dispoziţia nr.626/03.03.2011,  Dispoziţia nr. 1178/11.10.2012, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA.
                             VICEPRIMAR,                                                             SECRETAR,
                           DAN  DIACONU                                                      IOAN COJOCARI
                  DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ,
                 DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, 

                           SMARANDA HARACICU
               
                     CULIŢĂ CHIŞ
            





            ŞEF SERVICIU BUGET,


      ŞEF SERVICIU EMSUP,
                          STELIANA STANCIU


            IOAN ZUBAŞCU

                           AVIZAT JURIDIC                                                      CONSILIER,
                                                                                                       GHEORGHE GOLBAN

Red. G.G.
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