ANEXA 1
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
AI  INVESTIŢIEI „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ” ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA
conform Proiectului nr. 382/12/08-2009 întocmit de S.C.”PRO-ARH” S.R.L. Timişoara
„Extindere şi modernizare Grădina Zoologică Timişoara - Construire Clădire Educaţională Multifuncţională - Reactualizare Studiu de Fezabilitate”
CAPACITĂŢI (în unităţi fizice şi valorice):
Prin realizarea obiectivului de investiţii,clădirea în regim de înălţime D+P+M parţial va avea urmatorii indici urbanistici :
- Aria construită la sol a clădirii :  



471,70 mp.;

- Suprafaţă construită desfăşurată:



1.262,70 mp.;

- Suprafaţă utilă desfăşurată:




1.011,77 mp; 

- Suprafaţa amfiteatru şi gradene: 



273 mp.;

- rampe, accese, amenajări exterioare:  


222 mp.;

- parcaj ecologic (7 locuri):




100 mp.;

- alee acces: 






270 mp.;
- Preţul pe unitate de suprafaţă utilă desfăşurată: 

4.423,36 lei/mp., fără TVA;

1. VALOAREA TOTALĂ 

Investiţia totală estimată a investiţiei, inclusiv TVA, în conformitate cu soluţia propusă, este de 6.022.590,17 lei respectiv 1.428.609,76 Euro.
Calculele au fost efectuate pentru cursul leu/EURO la data de 30.08.2009.

Din valoarea totală a investiţiei, investiţia în Construcţii - Montaj (C+M) reprezintă 5.325.760,84 lei  cu TVA, adică 4.475.429,28 lei fără TVA,  respectiv 1.263.315,9 Euro.

2. EŞALONAREA INVESTIŢIEI

Investiţia este preconizată a se realiza într-o perioadă de 2 ani, după cum urmează: 
Anul 2009 – 422.456,92 lei fără TVA

Anul 2010 –  3.021.378,9 lei fără TVA

Anul 2011 – 1.614.128,9  lei fără TVA

Notă: La aceastea se adaugă cheltuielile neprevăzute din devizul general la cap. V.1
3. DURATA DE REALIZARE

Investiţia poate fi realizată într-o perioadă de 24 luni.
DIRECTOR EXECUTIV  DIRECŢIA DE MEDIU,      RESPONSABIL  TEHNIC PENTRU                  








          IMPLEMENTARE  SUBPROGRAM,                                                          

      Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI

   
            Marius    DUMA

