ANEXA 2
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
AI  INVESTIŢIEI „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ” ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA
conform Proiectul Tehnic elaborat de S.C. PRO-ARH S.R.L. Timişoara nr.449/22/11-2012 - P.T.+D.D.E.+C.S.
CAPACITĂŢI (în unităţi fizice şi valorice):
Prin realizarea obiectivului de investiţii se asigură următoarele capacităţi fizice:

Situaţia  ocupărilor definitive de teren:

- Aria construită la sol a clădirii :  



471,70 mp.;
- Suprafaţă construită desfăşurată:



1.262,70 mp.;

- Suprafaţă utilă desfăşurată:




1.011,77 mp; 

- Suprafaţa amfiteatru şi gradene: 



273 mp.;

- Suprafaţă construită amenajări exterioare: 


495 mp;
- Preţul pe unitate de suprafaţă utilă desfăşurată: 

4.353,65 lei/mp., fără TVA;
1. VALOAREA TOTALĂ 

Valoarea totală estimată a investiţiei, inclusiv TVA, în conformitate cu soluţia propusă, este de 6.331.669,83 lei respectiv 1.397.411,13 Euro.
Calculele au fost efectuate pentru cursul leu/EURO de 4.5310 lei/1 EURO la data de 18.11.2012.

Din valoarea totală a investiţiei, investiţia în Construcţii - Montaj (C+M) reprezintă 5.462.071,33 lei respectiv 1.205.489,15 EURO.

2. EŞALONAREA INVESTIŢIEI

GRAFICUL PRIVIND NECESARUL DE FONDURI PENTRU REALIZAREA SUBPROGRAMULUI “Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică din Timişoara este, după cum urmează:    
Anul 2014/2015 – 6.331.669,83 lei cu TVA, adică 5.117.413,79 lei fără TVA.
3. DURATA DE REALIZARE

Investiţia poate fi realizată într-o perioadă de 12 luni.
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