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Nr.: SC 2015………….. /… .02.2015
                   

REFERAT

 privind aprobarea “D.A.L.I.”  pentru obiectivul de investitii «Reabilitare acoperis la Scoala Generala nr. 25» in municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42
Biroul Tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale are cuprins in programul de investitii pe anul 2015 obiectivul de investitii „D.A.L.I. +P.T. Reabilitare acoperis la Scoala Generala nr. 25» in municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42.

A fost finalizata “D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii mentionat, care a fost inaintat Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale.                     
Comisia a avizat conditionat documentatia prin Fisa Tehnica nr. 278/26.01.2015. Documentatia va fi completata cu documentele solicitate in etapa a doua de elaborare a D.T.A.C.
Conform “D.A.L.I.” pus la dispozitie se propune realizarea unui acoperis in varianta mansarda cu invelitoare usoara din foi de tabla tip „Lindab” cu toate componentele complementare(burlane, jgheaburi, parazapezi, coame orizontale inclusiv piese de ventilare, coame inclinate, dolii, aerisitoare pentru instalatiile sanitare si termice si instalatia de paratrasnet specifica acoperisurilor metalice).
Suprafata construita terase existenta este de 1.206,00 mp, Valoarea investitiei (TVA inclus) = 1.473,249 mii lei respective 333,246 mii euro din care C+M = 1.226,914 mii lei respectiv 277,526 mii euro, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul referat. 
Durata de realizare a investitiei este de 4 luni. 

Finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.01 – Invatamint secundar inferior, impreuna cu alte resurse atrase.
Fata de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

(1) Aprobarea “D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii «Reabilitare acoperis la Scoala Generala nr. 25» in Municipiul Timişoara, str. Cosminului, nr. 42, intocmit de S.C. „Atelierul Arhitext” S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare. 

(2) Aprobarea trecerii la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.
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