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APROBAT :

ADMINISTRATOR PUBLIC,



                                                  PRIMAR,
BIROUL TEHNIC                                                                                                                 Nicolae Robu
Nr.: SC 2015-……….. /…. .06.2015

REFERAT
 Privind aprobarea “D.A.L.I”  pentru obiectivul de investitii „Reabilitare instalatii Corp B - Lic. W. Shakespeare” din municipiul Timişoara, Piata Romanilor, nr. 13  
Biroul Tehnic din cadrul Administrator Public are cuprins in programul de investitii pe anul 2015 obiectivul de investitii «D.A.L.I. + P.T.» - „Reabilitare corp B la Lic. W. Shakespeare” in municipiul Timişoara, Piata Romanilor, nr. 13.
Datorită vechimii construcţiei precum şi datorită influenţei în timp a factorilor externi care au acţionat asupra imobilului, isntalatiile aferente cladirii sint intr-o stare precara astfel încât se impune realizarea unei documentaţii tehnice care sa cuprinda „Expertiza tehnica + P.T. + D.D.E. + C.S.” pentru lucrarea „D.A.L.I. + P.T. – Reabilitare instalatii Corp B - Lic. W. Shakespeare – Piata Rmanilor, nr. 13”, în vederea intervenţiei pentru reabilitarea instalatiilor.

Conform “D.A.L.I” pus la dispozitie se propun lucrari de inlocuire a tuturor instalatiilor existente, imbunatatind asigurarea cu utilitati a constructiei existente.
Comisia Tehnico-Economica a „avizat conditionat” documentatia prin Fisa Tehnica nr. 293/22.05.2015. Documentatia va fi completata cu documentele solicitate in etapa a doua de elaborare a D.T.A.C.    

Avind in vedere “D.A.L.I”  pentru obiectivul de investitii „Reabilitare instalatii Corp B - Lic. W. Shakespeare” din municipiul Timişoara, Piata Romanilor, nr. 13, intocmit de S.C. «Mirza Solution» S.R.L., finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.02 – Invatamint secundar superior.

Durata de realizare a investitiei este de 4 de luni. 
Fata de cele prezentate mai sus,
PROPUNEM:

Aprobarea “D.A.L.I” si realizarea obiectivului de „Reabilitare instalatii Corp B - Lic. W. Shakespeare” din municipiul Timişoara, Piata Romanilor, nr. 13 in valoare de 415.430,00 lei(inclusiv T.V.A.) din care C.+M. = 359.050,00 lei, intocmit de S.C. «Mirza Solution» S.R.L. cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul.
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