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Direcţia Tehnică
Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice
Nr. SC 2015 – 
REFERAT

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie
,,Reabilitare Podul Eroilor”
Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2015 obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Podul Eroilor”.
Podul Eroilor amplasat peste canalul Bega, asigură legătura rutieră între străzile I. Văcărescu şi D. Bolintineanu din municipiul Timişoara. 

Podul a fost construit în anul 1938 şi se află în exploatare de 76 de ani, depăşind cu mult durata de exploatare pentru care a fost proiectat. Este construit pe grinzi din beton armat cu lungimea totală de 52,50 m, şi o deschidere centrală de 34,80 peste canalul Bega. Calea pe pod prezintă o lăţime de 9,00m destinată circulaţiei rutiere şi două trotuare pietonale denivelate de 2,60 m lăţime fiecare.


În urma expertizei tehnice s-a constatat: starea necorespunzătoare a elementelor de rezistenţă care susţin calea, a infrastructurii şi a aparatelor de reazem; degradări ale malurilor şi modificări de albie; degradări în zona carosabilă şi trotuare


Datorită faptului că traficul care se desfăşoară este foarte intens, este necesară mărirea numărului benzilor de circulaţie, executarea pistelor de biciclişti şi modernizarea trotuarelor. 


Din toate aceste considerente lucrările de reabilitare sunt impetuos necesare şi oportune.

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri şi Poduri, Cap. C Studii şi proiecte.

Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat Studiul de Fezabilitate pentru ,,Reabilitare Podul Eroilor”, realizat de SC POD PROIECT SRL conform contractului de prestări servicii nr.201/19.08.2014.
În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a investiţiei ,,Reabilitare Podul Eroilor” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 5.878,800 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 1.327,972 mii Euro.
Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 9 luni.

Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei ”Reabilitare Podul Eroilor”.             
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