                                                                      ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR: ………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI «Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenau», Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5
Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investitie «Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pt. Scoala Gimnaziala Nikolaus Lenau», Timişoara, str. Popa Sapca, nr. 5,  pr. nr. 160/2015 intocmit de S.C. «Atelierul Arhitext» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni

Valoarea totala a investitiei :                          65.037,152 mii lei (inclusiv TVA)







14.719,617 mii euro (inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M :                 51.507,793 mii lei (inclusiv TVA)








11.657,567 mii euro (inclusiv TVA)


Capacitate:(in unitati fizice si valorice)


Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor in invatamint in concordanta cu normativele in vigoare.


Regim de inaltime propus: Corp A(D.+P.+3E.+4E. retras), Corp B(D.+P.+3E.), Corp C(P.+3E.) si Corp D(D.+P. inalt)

Suprafata construita desfasurata: 11.931,10 mp.


Capacitate: 48 sali de clasa, laboratoare, cabinete, biblioteca cu depozit, sala polifunctionala, teren de sport cu circulatii perimetrale, spatii administrative, tehnice si altele.
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