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R E F E R A T

privind aprobarea cofinanţării costurilor aferente proiectului -

 „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II” – Municipiul Timişoara, 

prin utilizarea alocării disponibile din Axa 1 POS Mediu 2007-2013


Aquatim S.A. pregăteşte aplicaţia de finanţare „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II”, din economiile înregistrate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, ca urmare a implementării proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”, aprobat de către Autoritatea de Management în anul 2011 şi care este in curs de finalizare a lucrărilor. Aplicaţia din economii a fost depusă la Autoritatea de Management POS Mediu din cadrul Ministerului Fondurilor Europene în vederea aprobării.

Proiectul  „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II”, se referă în principal  la lucrări de reabilitare reţele apă/canal sau lucrări de interconectare/extindere reţele din Timişoara şi la achiziţii de echipamente de detectare a pierderilor de apa şi de întreţinere a sistemelor de canalizare. Toate lucrările de reabilitare reţele apă/canal sunt executate în intravilanul domeniul public al municipiului Timişoara. 

Investitiile propuse pentru Timişoara cuprind:  

•  Reabilitarea Statiei de tratare a apei Bega, strada Rudolf  Walter nr.1 Timişoara;

•  Reabilitare aducţiuni – 0,070 km;

•
 Extindere reţele de distribuţie apă – 3,177 km

•
 Reabilitare reţele de distribuţie  apă – 28,110 km;

•
 Extindere reţele de canalizare – 2,454 km;

•
 Reabilitare reţele de canalizare – 0,230 km;

•
 Reabilitare sistem de monitorizare parametri de exploatare reţea apă – 1 buc.;

•
 Echipamente pentru reţeaua de canalizare – 5 buc.;

•
 Contoare de apă rece cu citire la distanţă – 15.023 buc.


Din cele 28 de lucrări/achiziţii echipamente, un număr de 23 au fost executate în perioada 2007-2013 şi au fost cuprinse în aplicaţia de finanţare respectând instrucţiunile Ministerului Fondurilor Europene nr.1/03.04.2014, cu privire la utilizarea alocării disponibile din Fondul de Coeziune Axa 1 POS Mediu 2007-2013 şi instrucţiunea nr. 312/23.04.2015, cu privire la aprobarea proiectelor retrospective/alternative aferente Axei prioritare 1 POS Mediu 2007-2013.

Investiţia  „Întregiri reţele apa-canal Municipiul Timişoara Lot 1, Lot 2 şi Lot 3”,  pentru care au fost semnate 3 contracte de lucrări pentru fiecare lot în parte, este în curs de execuţie, lucrările urmand a se finaliza în luna octombrie 2015.Programul de investiţii avizează investiţii financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care depăşesc în mod considerabil capacităţile financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Schema de finanţare


În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 1 - POS Mediu, precum şi în urma întocmirii Analizei Cost-Beneficiu şi a Devizului General din Studiul de Fezabilitate, elaborate în cadrul Aplicaţiei pentru Fondul de Coeziune, rezultă faptul că, pentru finanţarea costurilor eligibile aferente proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II”,  în valoare de  9.493.327 Euro (fără TVA) – cheltuieli eligibile.


 Ţinând cont de aspectele de mai sus, pentru investiţiile din Fondul de Coeziune aferente judeţului Timiş se obţine următoarea schemă de finanţare care să asigure viabilitatea proiectului:

• Grant nerambursabil UE din Fondul de Coeziune:
78,79% - reprezentând 7.479.993 Euro

• Alocare de la Bugetul de Stat: 



  9,69% - reprezentând    919.727 Euro

• Contribuţie Bugete Locale: 


  
  0,89% - reprezentând      84.846 Euro

• Împrumut bancar contractat de SC Aquatim SA: 
10,63% - reprezentând 1.008.761 Euro. 


Contribuţia proprie ce revine Municipiului Timişoara la proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II” în cuantum de 0,89% din valoarea investiţiei de 9.493.327  EURO (fără TVA) – cheltuieli eligibile aferente Municipiului Timişoara – reprezentînd  88.846 EURO (fără TVA), pentru asigurarea părţii de cofinaţare.(echivalent 377.548 lei, la curs BNR 1 euro =4.4498 lei la data de 20.02.2015)
Finanţarea obiectivelor de investiţii se asigură astfel:

Grant UE:       

– 33.284.472 lei



Buget de stat:

–   4.092.601 lei



Buget local Timişoara:
–      377.548 lei

Credit Aquatim SA:
–   4.488.785 lei



Total investiţii:

– 42.243.406 lei

Având în vedere importanţa investiţiilor în domeniul apă-canal pentru municipiul Timişoara, propunem spre aprobare cofinanţarea obiectivelor de investiţii cu suma de 377.548  lei(fără TVA),  aferente proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II” – Municipiul Timişoara în valoare totală de 42.243.406 Lei(fără TVA).
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