MUNICIPIUL TIMIŞOARA 






  Aprobat
ADMINISTRATOR PUBLIC                                                                              PRIMAR,                                                  
BIROU TEHNIC                                    



       NICOLAE ROBU


        
Nr. SC2015- _________________________
REFERAT

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor şi realizarea obiectivului de investiţii 
“Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă  B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara”

Biroul Tehnic din subordinea Administratorului Public, are cuprins in programul de investitii pe anul 2015 obiectivul de investitii “DALI + PT Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă  B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara”.


Tinand cont de adresele Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara înregistrate cu numerele SC2014-30513/14.11.2014 si SC2014-15088/12.06.2014 prin care solicita reabilitarea acoperişului şi a fatadei de la stradă a Clinicii ORL, deoarece tencuiala este deteriorată prezentând pericol pentru trecatori dar şi montarea unui lift pentru transportul pacientilor operaţi, astfel încât să fie îndeplinite toate normele legale de funcţionare a unei unitati de profil,

 Tinand cont de structura multietajata a cladirii, transportul cu targa a pacientilor operati se face cu foarte mare dificultate datorita scarii interioare de dimensiuni inguste care nu respecta normele sanitare in vigoare. Mentionam ca, in trecut a existat un lift de persoane in incinta Clinicii, actualmente demontat, putul de lift existand in continuare. 
Aceste lucrari sunt necesare pentru respectarea cerintelor de autorizare si functionare a acestor unitati spitalicesti.

Având în vedere Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii pentru obiectivului “ Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă  B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara”, întocmit de SC”PRODAO-ING”SRL, finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 66.02.06.01 – Spitale.


Durata de realizare a investiţiei: 9 luni.

Urmare a celor de mai sus,
                                                                P r o p u n e m:

            1. Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de investiţii şi realizarea obiectivului “Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă  B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara”, în valoare totală de 2.481,81 mii lei (inclusiv TVA) din care C+M in valoare de 1.874,95 mii lei (inclusiv TVA), întocmit de SC”PRODAO-ING”SRL, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul.
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Cod FO 53-01,ver.2
ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR……………………... 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI 

“Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă  B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara”
Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de investiţii pentru obiectivul “DALI+PT Reabilitare imobil Clinica ORL+ lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă  B-dul. Revoluţiei, nr.6 Timişoara”  intocmit de SC”PRODAO-ING”SRL, are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei :

9 luni

Valoarea totala a investitiei :


2.481.810 lei (inclusiv TVA)







560.203 euro (inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M :                 1.874.951 lei (inclusiv TVA)








423.220 euro (inclusiv TVA)

Capacitate: (in unitati fizice si valorice)

Realizarea investiţiei la acest obiectiv, va contribui la eficientizarea transportului cu targa a pacienţilor operaţi având în vedere că scara de acces la nivelurile superioare este foarte îngustă, dar şi protejarea trecătorilor de eventuale căderi de tencuială..
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