Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,,Modernizare strada Chimiștilor "

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. PROEXCO S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare strada Chimiștilor”, conform contractului de proiectare nr. 176 din data de 21.07.2014 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:

Durata de realizare a investiţiei:


 5 luni 
Valoare de investitie (INV) 



2.738,532  mii lei    (inclusiv TVA)  

   621,194  mii euro (inclusiv TVA)  

Din care constructii montaj C+M


2.399,598  mii lei    (inclusiv TVA)  

   544,312  mii euro (inclusiv TVA)  

Capacităţi (în unităţi fizice ):


- Suprafaţă carosabil + parcare publică

6.450,00  mp


- Suprafaţă trotuare




1.060,00  mp





- Suprafaţă pistă ciclişti



705,00  mp

- Suprafaţă zone verzi



1.900,00  mp

- Canal tehnic




305,00  ml


- Guri scurgere




14,00  buc

- Canalizare pluvială



315,00 ml
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