Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149"

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. DRUM PROIECTCONSULT S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare drum de legătură între Calea Moşniţei şi DC149”, conform contractului de proiectare nr. 328 din data de 23.12.2014 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:

Durata de realizare a investiţiei:


 12 luni (8 luni execuţia)
Valoare de investitie (INV) 



18.714,492  mii lei    (inclusiv TVA)  

  4.161,458  mii euro (inclusiv TVA)  

Din care constructii montaj C+M


16.382,255  mii lei    (inclusiv TVA)  

  3.642,848  mii euro (inclusiv TVA)  


Capacităţi (în unităţi fizice ):


- Suprafaţă tramă stradală

40.271,00  mp


- Suprafaţă carosabil


15.361,00 mp


- Suprafaţă trotuare


6.441,00  mp





- Suprafaţă pistă ciclişti

3.760,00  mp


- Suprafaţă taluzuri vegetalizate
14.709,00 mp


- Podeţe tip C2


3 buc


- Pod metalic



1 buc


- Marcaje rutiere


2.080,00 ml


- Canal tehnic



1.980,00 ml



- Arbori



638,00 buc


- Lungime canalizare menajeră
1.230,00 ml


- Lungime reţea alimentare cu apă
1.400,00 ml


- Lungime reţea canalizare pluvială
1.745,00 ml

- Stâlpi iluminat stradal

110,00 buc


- Post trafo alimentare (250kVA)
1,00 buc
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