	

	



Anexa 1  la HCL nr _____/________2019

Modificarea Acordului de parteneriat nr. SC2019-4681/30.07.2019 pentru realizarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional” încheiat între Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Alin. (1) și alin. (2) ale Art. 3 din Acordul de parteneriat nr. SC2019-4681/30.07.2019 se modifică și va avea următorul conținut:
“(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare:
	Organizaţia	
	Roluri şi responsabilităţi

	UAT Municipiul Timişoara – lider de parteneriat
	1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare –               42.891,60 lei
1.1  Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate – 42.891,60 lei 
1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației - 0,00 lei
1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea contractului de finantare - 0,00lei
2. Activitati desfasurate ulterior semnarii contractului de finantare – 5.686.113,45 lei
2.1. Derularea procedurilor de achizitie si atribuirea contractelor – 0,00 lei
2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obtinerea autorizatiei de construire – 73.932,96lei
2.3. Executie lucrari pentru invetitia de baza – 4.486.949,85 lei
2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice – 953.566,04 lei
2.5. Asistenta tehnica pentru executia lucrarilor – 122.144,61 lei
2.6. Informare si publicitate – 9.520,00 lei
2.7. Întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor - 39.999,99 lei
2.8. Receptia investitiei la terminarea lucrarilor – 0,00 lei
2.9. Managementul de proiect - – 0,00 lei

	Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara - Partener
	1. Activitati desfasurate inaintea semnarii contractului de finantare - – 0,00 lei
1.1  Pregatirea si aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de fezabilitate – 0,00 lei 
1.2. Întocmirea cererii de finanțare si transmiterea aplicației - 0,00 lei
1.3. Evaluarea cererii de finatare și semnarea contractului de finantare - 0,00 lei
2. Activitati desfasurate ulterior semnarii contractului de finantare
2.1. Derularea procedurilor de achizitie si atribuirea contractelor – 0,00 lei
2.2. Elaborarea proiectului tehnic, verificarea proiectului si obtinerea autorizatiei de construire – 0,00 lei
2.3. Executie lucrari pentru invetitia de baza - 0,00 lei
2.4. Dotarea cu mobilier si echipamente specifice - 0,00 lei
2.5. Asistenta tehnica pentru executia lucrarilor - 0,00 lei
2.6. Informare si publicitate - 0,00 lei
2.7. Întocmire si transmitere cereri de rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala si auditarea financiara a cheltuielilor - 0,00 lei
2.8. Receptia investitiei la terminarea lucrarilor - 0,00 lei
2.9. Managementul de proiect - 0,00 lei



(2) 	Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
	Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
	Organizaţia	
	Contribuţia (unde este cazul)

	UAT Municipiul Timişoara (Lider de parteriat)
	Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  
113.854,69 lei (2% din valoarea eligibila)
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile 
36.270,98 lei (100% din total cheltuieli neeligibile)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
150.125,67 lei (2,62% din valoarea totală a proiectului)

	Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timişoara
	Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile 
0 lei (0% din valoarea eligibila)
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile 
0 lei (0% din total cheltuieli neeligibile)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
0 lei (0% din valoarea totală a proiectului)
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