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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI,
Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI+PT
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiţie „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI+PT”, Timișoara, întocmită de SC ATELIER 21 SRL, conform contractului de servicii nr. 279/2019, are principalii indicatori tehnico - economici:
1. Valoarea totală a investiției = 17.784.639,40 lei (TVA inclus)



din care C+M = 10.954.368,88 lei (TVA inclus)

2. Durata de realizare: 20 luni

3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): 

SITUAȚIE EXISTENTĂ:

suprafață construită la sol: ac = 539 mp (100%)
suprafață construită desfășurată supraterană: acd = 1490 mp
suprafață construită desfășurată totală: acd = 1548 mp
suprafață balcoane și terase circulabile: 8 mp
P.O.T.: 100 %
C.U.T.: 2,76
regim de înălțime: sparțial+p+1e+eparțial/pod
cota +0,00 = +88,22 (la intrarea principală)
funcțiune: cinematograf
număr săli de cinema: 1
SITUAȚIE PROPUSĂ:

suprafață teren studiat (intravilan): 539 mp (cf. C.F.)
suprafață construită la sol: ac = 539 mp (100%)
suprafață construită desfășurată supraterană: acd = 1782 mp
suprafață construită desfășurată totală: acd = 2017 mp
suprafață utilă supraterană: au = 1484 mp
suprafață utilă totală: au = 1683 mp
suprafață balcoane și terase circulabile: 479 mp
P.O.T.: 100 %
C.U.T.: 3,31
regim de înălțime: sparțial+p+1e+eparțial/pod amenajat
cota +0,00 = +88,22 (la intrarea principală)
funcțiune: cinematograf
număr săli de cinema: 2
numărul de persoane estimat: 394 persoane, din care:
· capacitatea sălilor de cinema: 190 persoane, respectiv 64 persoane
· capacitate maximă terasă: 80 persoane
· capacitate maximă zona de hub: 60 persoane

Şef Serviciu S.U.I.P.I.C.,




Consilier S.U.I.P.I.C.,
SANDA GREBLĂ






ANDREEA PĂTROI
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