ANEXĂ 1
La Hotărârea nr. ............/………

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

Denumirea obiectivului de investiţii: „Linie nouă de tramvai Solventul – Gara de Nord”
Amplasament: Municipiul Timişoara, str. Gării
Beneficiar: Municipiul Timişoara

Finanţarea investiţiei: 

Conform prevederilor din Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, axa prioritară 4, prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă finanţarea investiţiei (valoarea eligibilă) se realizează astfel:
- Contribuţie FEDR: 80,35 % din valoarea eligibilă

- Contribuţie Buget de Stat: 17,65 % din valoarea eligibilă

- Contribuţie Buget Local: 2,00 % din valoarea eligibilă.
Valoarea totală a investiţiei:

Valoarea totală, inclusiv TVA este 57.660.730,17 lei din care construcţii montaj (C+M) 40.710.717,63 lei.
Capacităţi (în unităţi fizice):

· Lungime traseu: 1.4 km;

· Lungime cale dublă tramvai: 1,4 km;

· Suprafață carosabilă: 14000 mp;

· Locuri de parcare: 37;

· Suprafață trotuare/piste bicicliști: 4300 mp;

· Număr stații de tramvai: 3;

· Număr peroane: 6;

· Număr arbori tăiați: 67 buc.

· Număr arbori propuși: 99 buc.
Durata de realizare a investiţiei:

Realizarea lucrărilor va fi prevăzută pe o perioadă de 18 luni.
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