Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,,Extindre la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu-Aristide Demetriade”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. PATH´ S ROUT S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion-Zaicu-Aristide Demetriade”, conform contractului de prestări servicii nr. 18 din data de 20.02.2018 are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

Durata de execuție a lucrărilor:

8  luni ( durata de realizare a investiției 12 luni)
Valoare de investiție (INV) 


49.934.527  lei    (TVA inclusiv)  

Din care construcții montaj C+M

35.626.591  lei    (TVA inclusiv)  


Capacităţi (în unităţi fizice):


- Lungime drum lărgit la 4 benzi
2190,13 m


- Benzi de circulație


4(2 benzi pe sens)


- Suprafața carosabilă


27.614,54  mp


- Suprafață parcaje

  1.523,50 mp



- Suprafațî trotuare


6.438,00 mp 


- Suprafață piste cicliști

4.374,00 mp


- Relocare rețea termoficare 

1.114 m


- Extindere rețea de canalizare 
 730 m


-Iluminat public stradal

3580 m
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