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NR                            / DATA___________________________                                                        

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR:          /           .2020


	PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI  “DALI+PT+DTAC,  Documentatie  pentru  avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenţă L. Ţurcanu, Timişoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colţ cu str. Brăila


	„D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiţii    “DALI+PT+DTAC,  Documentatie  pentru  avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenţă L. Ţurcanu, Timişoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colţ cu str. Brăila,  întocmit de S.C. ”Graphic Space” S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

  Valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 
                                               4.868.664,37  lei inclusiv TVA 	
         din care   valoarea totala a investitiei C+M:              
  		                       3.806.686,19 lei inclusiv TVA;

  Durata totala de implementare a proiectului este de 24 luni, 12 luni revine duratei de realizare a proiectului/perioada de licitatie executie, respectiv 12 luni durata de executie lucrari.

	Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):
Indici urbanistici generali- existenț
S teren=8116 mp (conform C.F.)
Ac existenta totala pe teren =3507,45 mp
Ad existenta totala pe teren =17031,50 mp
Indici urbanistici generali- propus
Ac propus total pe teren =3511,45 mp
Ad propus total pe teren =18273,31 mp
     Volumul  si regimul de inaltime – compartimentul I-25919m³/D+P+3E+M 
                                                       Compartimentul II-38525m³/D+P+6E
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