                                                                                   
                                ANEXĂ 1 LA PROIECTUL de  HOTĂRÂRE NR…………………. 



PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI 
„Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1

Deviz General, revizuit Nov. 2019, pentru obiectivului de investitie „Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1, întocmit de S.C. «PRODAO-ING» S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

[bookmark: _GoBack]     Valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general actualizat:
                           1.455.902,54  lei inclusiv TVA 	
din care   valoarea totala a investitiei C+M:              
  		   1.237.060,13 lei inclusiv TVA;
                
	Capacitati fizice si functionale:
· Nivel parter (cota +/- 0.00)
Capacitati fizice cota +/- 0.00
Arie utila parter: 194.30 mp,  din care:
Arie la cota  +/- 0.00 : 207.00 mp
Arie utila birouri parter: 140.35 mp
Arhiva parter: 7.10 mp
Circulatii parter: 46.85 mp
	
Capacitate functionala:
- 21 posturi de lucru + arhiva + 1 post informare 
- 9 posturi de comunicare cu publicul (ghisee)
· Nivel supanta:
· Capacitati fizice supanta:
Arie construita supanta: 175.40 mp
Arie utila supanta: 158.60 mp, din care:
Birouri supanta: 117.90 mp
Arhiva parter: 7.10 mp
Circulatii parter: 33.60 mp
Capacitate functionala:
+ 20 posturi de lucru + arhiva
9 posturi de comunicare cu publicul (ghisee)
 
Suprafata totala utila finala ( parter + supanta): 352.90 mp

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 8 luni				         	        



		    			              				  Intocmit,
	                           		     		         		         Cosmin Preda
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