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REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza PT, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT 
şi a Devizului General  pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic  CARMEN SYLVA”
1. Descrierea situației actuale

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, indicatorii tehnico-economici și anexa privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „ Expertizare+DALI+PT Reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagocic  CARMEN SYLVA” a fost aprobata de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 9/26.01.2021.
Documentatia tehnica faza PT si DTAC nr. 01/08/49 a fost receptionala de Achizitor in data de 31.03.2021.
In data de 03.11.2021 a fost emisa Autorizatia de construire nr. 837.

In data de 25.12.2021 a fost demarata procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de executie lucrari aferente obiectivului de investitii ,,Reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagocic  CARMEN SYLVA” avand termen limita de depunere a ofertelor data de 03.02.2022,  procedura la care  nu a fost depusa nici o oferta, fiind anulată in temeiul art.212 alin (1) litera (a) din Legea 98/2016.
Pe fondul cresterii accelerate a preturilor la materialele de constructii din ultima perioada de timp, Achizitorul a solicitat Proiectantului actualizarea prețurilor materialelor de construcții din cadrul listelor cu cantitati de lucrari parte componentă a proiectului tehnic nr. 01/08/49. Proiectantul a transmis in data de 08.03.2022 listele cu cantitati de lucrari actualizate precum si devizul general actualizat.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin proiect se propune reabilitarea acoperisului, fatadelor, tamplariei, podului si a sistemului de colectare si evacuare ape pluviale, termenoizolarea peretilor exteriori si a planseelor pentru obiectivul Liceul Pedagogic Carmen Sylva. Realizarea lucrarilor de interventie au ca scop final scaderea consumului anual de energie prin cresterea performantei energetice a imobilului.
3. Concluzii
Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza PT, a indicatorilor tehnico-economici - faza PT conform Anexei 1 şi a Devizului General  în valoare de 9.713.567,41 lei (inclusiv TVA), conform Anexei 2, pentru obiectivul de investiții  pentru obiectivul „Reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic  CARMEN SYLVA”.
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