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SC2022 – 18309 / 21.07.2022
REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici - faza SF şi a Devizului General revizuit pentru obiectivul de investiții "Construire stadion pe structură metalica, str. Calea Buziasului, Timişoara"
1. Descrierea situației actuale
Pentru obiectivul de investiţii "Construire stadion pe structură metalica, str. Calea Buziasului, Timişoara" ca urmare a întocmirii proiectului nr. 36/2020 de către Proiectant General SC KAT CONCEPT DESIGN SRL, prin HOTĂRÂREA NR. 325 din data: 11/08/2020, Consiliul Local a aprobat documentatia tehnico-economica, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul ”Amenajare terenuri de sport - Construire stadion pe structură metalică”
Având în vedere că:

-   procedura de achiziție publică s-a derulat de 2 ori și anulată din cauza lipsei de ofertanți;

- prin memoriul justificativ al prestatorului SC KAT CONCEPT DESIGN SRL se menționează necesitatea revizuirii valorii investitiei in raport cu preturile actuale ale materialelor; 

- în vederea asigurării implementării proiectului și ținând cont de cele prezentate mai sus  rezultă necesitatea aprobarii revizuirii indicatorilor tehnico-economici - faza SF şi a Devizului General revizuit pentru obiectivul de investiții "Construire stadion pe structură metalica, str. Calea Buziasului, Timişoara";
2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

· un stadion modern, cu teren pentru fotbal, intr-o locatie optima pentru realizarea investitiei 
· o nouă identitate a zonei, printr-o structura moderna integrată corect în tesutul urban existent, cu identitate arhitecturala care va ridica standardul de urbanism al zonei având un impact pozitiv asupra populaţiei;
· reabilitarea întregii gospodării subterane (reţele edilitare) în spaţiul din zona de intervenţie a proiectului, cat si a tronsonului liniei de tramvai din vecinătatea terenului; 
· imbunatatirea circulaţiei pietonale/rutiere şi amenajarea de noi locuri de parcare, pe domeniul public, ce pot fi folosite de locuitorii zonei;
· imbunatatirea accesului populaţiei comunităţii locale, a tuturor categoriilor de varsta din zona la practicarea activitatii sportive de întreţinere;
· venituri la bugetul local, pentru dezvoltarea acestor tipuri de investiţii;
· nu în ultimul rând, amenajarea zonei va atrage după sine creşterea interesului proprietarilor de a-şi reabilita proprietăţile/terenurile situate în imediata vecinătate a acestuia.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

· o nouă identitate a zonei, printr-o structura moderna integrată corect în tesutul urban existent, cu identitate arhitecturala care va ridica standardul de urbanism al zonei având un impact pozitiv asupra populaţiei;

· reabilitarea întregii gospodării subterane (reţele edilitare) în spaţiul din zona de intervenţie a proiectului, cat si a tronsonului liniei de tramvai din vecinătatea terenului;

· imbunatatirea circulaţiei pietonale/rutiere şi amenajarea de noi locuri de parcare, pe domeniul public, ce pot fi folosite si de locuitorii zonei;

· imbunatatirea accesului populaţiei comunităţii locale, a tuturor categoriilor de varsta din zona la practicarea activitatii sportive de intretinere;

· venituri la bugetul local, pentru dezvoltarea acestor tipuri de investiţii;

· nu în ultimul rând, amenajarea zonei va atrage după sine creşterea interesului proprietarilor de a-şi reabilita proprietăţile/ terenurile parazitare situate în imediata vecinătate a acestuia.

3. Concluzii
Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici - faza SF şi a Devizului General revizuit pentru obiectivul de investiții "Construire stadion pe structură metalica, str. Calea Buziasului, Timişoara"
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