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		INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA PT
I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

1. Denumire: „Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii 	ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe”
2. Amplasament: Municipiul Timișoara, Bv. Revoluției din 1989 nr. 6, Jud. Timiş
3. Beneficiar: Municipiul Timisoara 
4. Faza: Proiect Tehnic
5. Elaborator: ATELIERUL ARHITEXT SRL

II. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII: 

A. Indicatori maximali/Valoarea totală a investiției (T.V.A. inclus) 
       varianta recomandată de proiectant - 11.836.593,72 lei, din care C+M – 8.619.593,96 lei 
B. Durata  de realizare estimată a investiției este de de 33 luni 
C. Statutul juridic: Municipiul Timişoara – domeniu public, cu drept de administrare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
D. Indicatori minimali /Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):
Corp extindere ambulatoriu („Corp din curte” – corp B)
Categoria de importanta – “C”  (constructii de importanta normal, conf HG  766/1997
Clasa de importanta – “II”, conf. P100/2006 
Riscul de incendiu – “MIC, conf.  P118/99
Gradul de rezistenta la foc – “II”, conf. P118/99
Regim de inaltime prop – P+4E
Suprafata construita (corp extindere ambulatoriu)  - 238,70 mp
Suprafata construita desfasurata (corp extindere ambulatoriu)  – 1030,10 mp	
Suprafata construita totala (Clinica ORL si corp extindere-ambulatoriu) – 626,10 mp
Suprafata construita desfasurata totala (Clinica ORL si corp extindere-ambulatoriu)–2712,70 mp
E. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare (după caz): Nu este cazul
F. Surse de finanţare: Buget local/ FEDR/Buget de stat – Contract de finantare nr. 4619/23.07.2019 

PROIECTANT
ATELIERUL ARHITEXT SRL
Arh. Ionel Petru Pop
