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REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
[bookmark: _Hlk135815958]
[bookmark: _Hlk131417922][bookmark: _Hlk135796567][bookmark: _Hlk135809536][bookmark: _Hlk135795269][bookmark: _Hlk134695455]privind aprobarea documentației tehnico-economice cu indicatorii tehnico-economici, precum și devizul general faza PT aferenți obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase)  și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, cod  SMIS 155705, finanțat prin POR 2014-2020  



1. Descrierea situației actuale

[bookmark: _Hlk135817423]În data de 06.09.2022 a fost semnat contractul de finanţare nr. 7928 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, ADR Vest – Organism Intermediar şi Municipiul Timişoara în calitate de beneficiar. Proiectul „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase)  și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, cod SMIS 155705 a fost selectat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritate de investiții 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii.
Sursa de finanţare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 2.725.640,26 lei, cu termen de finalizare a implementării proiectului până la data de 31.12.2023.

2.         Schimbări preconizate și rezultate așteptate
Obiectivele proiectului sunt:
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului educațional prin creşterea accesului şi participării la educația timpurie/învățământ primar şi gimnazial, precum şi reducerea abandonului şcolar.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
· Creşterea numărului de participanți la procesul educațional la Şcoala Gimnazială Nr. 15 situată pe str. Chişodei nr.1;
· Asigurarea dotărilor necesare activității educaționale;
· Reabilitarea termică a Corpului A - clădire şcoală gimnazială P+1E; 
· Reabilitarea, etajarea şi extinderea Corpului B Parter - anexa la Şcoala Gimnazială nr.15.

3. Alte informații:
[bookmark: _Hlk135809626][bookmark: _Hlk135807734]Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 177/05.05.2022 a fost aprobată documentația tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici faza DALI al obiectivului de investiție „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase)  și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, 
Prin HCL 313/30.06.2022  a fost aprobată modificarea HCL 177/05.05.2022 privind aprobarea indicatorii tehnico-economici faza DALI al obiectivului de investiție „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase)  și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”.
După semnarea contractului de finanțare au fost contractate serviciile de proiectare faza PT și asistența tehnică din partea proiectantului care au fost prestate de către ARHITECT CONSTRUCT  S.R.L. din București în baza contractului de proiectare nr. 113/21.10.2022.
În urma elaborării proiectului tehnic au rezultat lucrări suplimentare față de cele de la faza DALI, dar necesare pentru respectarea cerințelor verificatorilor de proiect,  
 Prin Notificarea nr.14129/22.05.2023 ADR Vest ne-a notificat cu privire la finalizarea procesului de verificare a conformității proiectului tehnic.
Având în vedere timpul foarte scurt rămas pentru implementarea proiectului până la 31.12.2023 în vederea contractării și execuției lucrărilor la școala nr.15 de pe str. Chișodei nr.1, se impune aprobarea de urgență a valorii investiției rezultată la faza de Proiect tehnic.

Concluzii:
Având în vedere cele de mai sus, considerăm necesară și oportună parcurgerea mai departe a pașilor de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice cu indicatorii tehnico-economici, precum și devizul general faza PT aferenți obiectivului de investiție din cadrul proiectului „Școala Gimnazială nr.15, Timișoara - Reabilitare și etajare imobil existent parter, corp B – 2 magazii si atelier parter rezultând imobil Parter + 1 Etaj, spații pentru învățământ (sală funcțională și clase) și reabilitare termică Corp A – clădire școală P+1E”, cod  SMIS 155705, finanțat prin POR 2014-2020.  
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  PRIMAR 							Direcția Incubator de Proiecte,

Dominic FRITZ 				 	        Adriana DEACONU – director executiv




 



















NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare
Cod FO53-03,Ver.3

2

