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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza SF  aferent obiectivului de investiii:
,,Realizare utilități, drumuri de acces și amenajare zone verzi la ansamblul de locuințe individuale”



	Studiul de fezabilitate nr. P 70/2021 întocmit de SC  MASTER PROJECT CONCEPT SRL – Arad, , aferent obiectivului de investiţii ,, Realizare utilități, drumuri de acces și amenajare zone verzi la ansamblul de locuințe individuale”, pe amplasamentul: Comuna Giroc, sat Chișoda, C.F. nr.416076/416077, jud. Timiș are următorii principali indicatori tehnico-economici:

	Durata de execuţie a investiției:		6  luni ,din care 3 luni executia.

	Valoare de investiţie (INV):	
	
	valoare investitie = 6.027.033,94 lei (cu TVA)

	5,072,425.07 lei (fara TVA)


	Din care construcţii montaj C+M	
	 
	din care C+M  = 5,210,887.97 lei (cu TVA)

	4,378,897.46 lei (fara TVA)



           Finanțarea Investiției: din Buget Local
.

			Capacităţi (în unităţi fizice):

Suprafata terenului St = 15.100,00 mp
Lungime retea canalizare menajera =939,00 m
Lungime retea canalizare pluviala =744,00 m
Lungime retea de alimentare cu apa =1138,00 m
Lungime retea alimentare energie electrica aproximativ =270,00 m 
Suprafață carosabil = 5.850,70mp
Suprafata trotuare = 1,487,40 mp
Suprafata zona verde = 826,20mp 
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