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Metodologia  de selecție a proiectelor prioritate aflate în execuție din Strategia Integrată de Dezvoltare a Polului de Creștere Timisoara 2015-2023 care vor fi depuse spre finanțare în cadrul Intervenției Regionale 4.1 Mobilitate urbană sustenabilă a Programului Regional Vest 2021-2027

 

1. Scopul metodologiei
Această metodologie este aplicată de către autoritatea publică locală în contextul abordării dezvoltării urbane durabile promovate prin PR Vest 2021-2027 și are ca scop prioritizarea proiectelor din Strategia Integrată de Dezvoltare a Polului de Creștere Timișoara 2015-2023 finanțabile din PR Vest 2021-2027, pe Prioritatea 4. O regiune cu mobilitate urbană sustenabilă, Obiectivul specific RSO2.8 Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, Intervenția regională 4.1 Mobilitate urbană sustenabilă.

Metodologia descrie modalitatea de desfășurare a procesului de selecție și prioritizare a proiectelor din Strategia Integrată de Dezvoltare a Polului de Creștere Timișoara 2015-2023, finanțabile prin PR Vest 2021-2027 pentru Intervenția regională 4.1 Mobilitate urbană sustenabilă, precum și setul de criterii de ierarhizare, stabilite pe baza contextului și a nevoilor teritoriale specifice și a recomandărilor Autorității de management. 

2. Etapele procesului de selecție și prioritizare a proiectelor finanțabile în cadrul Priorității 4 din PR Vest 2021-2027, Intervenția regională 4.1 Mobilitate urbană sustenabilă

Pentru selectarea și prioritizarea proiectelor finanțabile în cadrul Intervenției regionale 4.1 Mobilitate urbană sustenabilă, autoritatea publică locală parcurge următoarele etape:

Etapa 1
Din Portofoliul de proiecte aferent Strategiei Integrate de Dezvoltare a Polului de Creștere Timișoara 2015-2023, sunt selectate acele proiecte de mobilitate urbană, a căror documentații tehnice au fost finanțate prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 și pentru care lucrările de execuție au fost demarate înainte de publicarea de către Autoritatea de Management a PR Vest 2021-2027 a Ghidului Solicitantului de finanțare pentru Intervenția regională 4.1 Mobilitate urbană sustenabilă.

Se va întocmi astfel o listă de proiecte pentru Intervenția regională 4.1 Mobilitate urbană sustenabilă PR Vest 2021-2027. 

Etapa 2
Pentru întocmirea Listei de proiecte prioritare din Strategia Integrată de Dezvoltare a Polului de Creștere Timișoara 2015-2023 finanțabile din PR Vest 2021-2027 în cadrul Intervenției regională 4.1 Mobilitate urbană sustenabilă, la proiectele selectate în etapa 1, se aplică criteriile de prioritizare incluse în prezenta Metodologie.

[bookmark: _Hlk144020915]Lista de proiecte prioritare finanțabile prin PR Vest 2021-2027 în cadrul Intervenției regionale 4.1 Mobilitate urbană sustenabilă, va fi constituită din proiectele care îndeplinesc cel mai bun punctaj total în limita a 300% din alocarea de care dispune municipiul. 

Etapa 3

Lista de proiecte prioritare finanțabile prin PR Vest 2021-2027 în cadrul Intervenției regionale 4.1 Mobilitate urbană sustenabilă va fi aprobată de către Consiliul local al Municipiului Timișoara.
Criterii de ierarhizare a proiectelor
	
	Criteriu
	
	Punctaj

	1.
	Gradul de maturitate al proiectului:
	
	45

	
	
	Idee 
	0

	
	
	SF/DALI aprobat
	15

	
	
	PT aprobat
	30

	
	
	Execuție lucrări demarată
	45

	2. 
	Utilizarea eficientă a costurilor
	
	30

	
	Se vor ierarhiza și puncta proiectele în funcție de ”cel mai bun proiect”, care va primi 30 puncte. 
Punctajul acordat proiectelor 
intermediare se va pondera cu costul (lei/km), raportat la costul pentru ”cel mai bun proiect”

	”cel mai bun proiect” = cel mai mic cost lei/km
	30

	
	
	„proiect intermediar”
	30 x Cost Pi/Pcmb

	
	
	„cel mai ineficient proiect” = cel mai mare cost lei/km
	

	3.
	Număr călători transportați / an 
	
	25

	
	
	Sub 50 milioane / an
	5

	
	
	Peste 50 milioane / an
	15

	
	
	Linie nouă
	25

	
	
	TOTAL
	100



Grila de prioritizare a proiectelor aflate în execuție, din Strategia Integrata de Dezvoltare a Polului de Creștere Timisoara 2015-2023, care vor fi depuse spre finanțare în cadrul Intervenției Regionale 4.1 Mobilitate urbană sustenabilă a Programului Regional Vest 2021-2027
	Nr. crt.
	Denumire proiect
	Criteriul 1
	Criteriul 2
	Criteriul 3
	Punctaj

	1
	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 4, B-dul Cetății
	Execuție lucrări
	87.101.614,85 lei inclusiv TVA
3,14 km 
= 27,74 lei/km
	2.431.550 cal/2019
	

	Punctaj
	
	45
	25
	5
	75

	2
	Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin
	Execuție lucrări
	84.332.459,87 lei inclusiv TVA
3,62 km
= 23,30 lei/km
	165.256.539 cal/2019

	

	Punctaj
	
	45
	30
	15
	90





Anexa  2  la HCL___________________	
Lista proiectelor prioritare aflate în execuție, din Strategia Integrata de Dezvoltare a Polului de Creștere Timisoara 2015-2023, care vor fi depuse spre finanțare în cadrul Intervenției Regionale 4.1 Mobilitate urbană sustenabilă a Programului Regional Vest 2021-2027

	Nr. crt.
	Denumire proiect
	Ierarhizare/punctaj
	Buget regional
lei


	Buget regional
(EUR)


	% Alocare regional (cumulat)


	
	
	
	(TVA inclusă)
	* 1 EUR = 4.95 lei
	28.925.151, 76 eur

	1.
	Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin
	I/90
	84.332.459,87
	17.036.860,58
	58,90%

	2.
	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 4, B-dul Cetății
	II/75
	87.101.614,85
	17.596.285,83
	119,73

	
	TOTAL
	34.633.146,41
	119,73%
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LISTA de proiecte complementare în logica Strategiei Integrate de Dezvoltare a Polului de Creștere Timișoara 2015-2023 finanțabile din bugetul local în perioada 2021-2027 aferente Intervenției regionale 4.1 Mobilitate urbană sustenabilă

	Nr.
crt.
	Denumire proiect
	Buget estimat
lei


	Buget estimat
(EUR)


	% din alocarea regională

	1. 
	Lucrări de energoalimentare a staților de încărcare,
rețea de alimentare locală și platformă de garare pentru autobuze electrice 

· Proiectul se regăsește în SIDU 2015-2023 la poziția 108 din portofoliul general de proiecte( M12c din PMUD);
· Stadiul actual al proiectului: SF+PT realizate.
	39.363.508,51

	7.952.223,94
	27,95%




