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Nr. SC2023 - 
REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorii totale a proiectului și asigurarea de către UAT Municipiul Timișoara a sumelor necesare implementării proiectului

 ,,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu” - Cod SMIS 2014+: 117379
1. Descrierea situației actuale
În cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1A/2/7 REGIUNI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, UAT Municipiul Timișoara a depus spre finanțare proiectul:  ,,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu” - Cod SMIS 2014+:117379.
Cererea de finanțare și cheltuielile aferente, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 639/28.11.2018.
În data de 09.04.2019, a fost semnat Contractul de Finanţare nr. 4081, pentru proiectul ,,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu” - Cod SMIS 2014+:117379, finanţat  prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de inevestitii 3.1.A - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor.

Având în vedere următoarele:

· Documentația tehnico-economică în baza căreia a fost semnat contractul de finanțare nr. 4081/09.04.2019, a fost întocmită la faza DALI;
· Pentru atribuirea contractelor de execuție lucrări aferente celor două loturi componente ale proiectului, au fost organizate 2 proceduri de achiziție publică, care s-au anulat din cauza neprezentării ofertanților;
· Urmare a neatribuirii contractelor de execuție lucrări, prestatorul SC Eurodraft Proiect Design SRL, a propus prin adresa cu numărul de înregistrare SC 2021-27000/29.09.2021, necesitatea revizuirii Proiectului Tehnic cu prima soluție din DALI, respectiv scenariul 1 în care se utilizează ca soluție tehnică sistemul cu vată minerală bazaltică;
· Prin HCL nr. 134/19.04.2022 modificată prin HCL nr. 276/14.06.2022 respectiv prin HCL nr. 135/19.04.2022 modificată prin HCL 275/14.06.2022  Consiliul Local a aprobat  documentația tehnico-economică revizuită, indicatorii tehnico-economici - faza PT şi Devizul General  pentru obiectivele de investiții din cadrul proiectului, respectiv: „Reabilitare termică imobil, str. Mureș nr. 129” și „Reabilitare termică imobil, str. Martir D-tru Jugănaru,  nr. 20, bl. 28”;
· Pentru a atrage interesul operatorilor economici de a depune oferte pentru contractul de execuție lucrări, a fost necesară actualizarea Devizului General - faza PT în concordanță cu prețurile de pe piață. Drept urmare Consiliul Local a aprobat prin HCL nr. 196/10.05.2022  această actualizare, depășindu-se în acest caz valoarea contractului de finanțare;
· Pentru continuarea implementării proiectului și în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. 4081/09.04.2019, în cazul în care valoarea totală a proiectului crește, se impune aprobarea noilor valori.
2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficientei energetice pentru cele două blocuri de locuințe din Municipiul Timișoara, componente ale proiectului: ,,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu” - Cod SMIS 2014+: 117379, prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.

În urma realizării lucrărilor de intervenții propuse prin proiect, se urmărește atingerea următorilor indicatori:
1. Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru clădirea rezidențială/apartamentele supuse reabilitării (40 apartamente).

2. Creșterea eficienţei energetice în clădirea care face obiectul proiectului, prin scăderea consumului anual specific de energie cu 202,62 kWh/m2/an.

3. Creșterea nivelului de protecţie a mediului înconjurător prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 49 echivalent tone CO2.

3. Concluzii
Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea valorii totale a proiectului și asigurarea de către UAT Municipiul Timișoara a sumelor necesare implementării proiectului ,,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Averescu” - Cod SMIS 2014+:117379.
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