CAIET DE SARCINI

Servicii de  intretinere a spatiilor verzi aflate in domeniul public al orasului Turceni, judetul Gorj
Cod CPV – 77310000-6  – Amenajare si intretinere spatii verzi
Cap.1 DATE GENERALE
1.1. Autoritatea contractantă: Orasul Turceni, cu sediul în Turceni, Str. Muncii , nr. 12, judetul Gorj, telefon 0253335024, fax 0253335026 , CIF 4813480, e-mail – turceni@gj.e-adm.ro 
Cap. 2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

2.1. Caietul de sarcini (CS) contine ansamblul cerintelor tehnice necesare pentru achizitionarea urmatoarelor servicii:
- Servicii de  intretinere a spatiilor verzi din domeniul public al orasului Turceni, judetul Gorj 

           Beneficiarul prestărilor de servicii este Orasul Turceni.

Caietul de sarcini contine in mod obligatoriu indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu cerintele si nesesitatile autoritatii contractante.

Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii.

2.2. Criteriul de evaluare a ofertelor este “pretul cel mai scazut”

Cap. 3. DOCUMENTE DE CALIFICARE 

· Formular propunere financiara si anexa;
· declaratie privind neincadrarea in niciuna dintre situatiile prevazute la art.164;

· declaratie privind neincadrarea in niciuna dintre situatiile prevazute la art.165 si 167;

· declaratie privind efectivul mediu annual al personalului angajat si al cadrelor de conducere;
· declaratie privind utilajele si echipamentele folosite pentru indeplinirea contractului;

· Declaratie privin respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii;
· copie certificat de inregistrare emis de ORC;

· copie certificat constatator emis de catre ORC din care sa reiese concordanta dintre codul CAEN si obiectul contractului;

           Cap.4 DESCRIERE, CONDITII TEHNICE, CERINTE PRIVIND CANTITATEA, CALITATEA SI RECEPTIA LUCRARILOR DE INTRETINERE
Spaţiile verzi din oraşul Turceni sunt alcătuite din parcuri, scuaruri, taluzuri, aliniamente stradale, şi alte zone verzi care au în compoziţie suprafeţe înierbate, flori, arbuşti ornamentali, 

Obiectul contractului este achiziţionarea ,,Servicii de întreţinere a spaţiilor verzi aflate in domeniul public al oraşului Turceni” pe o durată de 6 luni respectiv 15 mai – 15 noiembrie 2026.

Cosirea suprafeţelor cu iarbă, îndepărtarea buruienilor şi degajare teren de resturi vegetale

· Descrierea activităţii

Activitatea de cosire a suprafeţelor cu iarbă se execută în scopul menţinerii permanente în stare îngrijită a spaţiilor verzi.

· Condiţii tehnice

Perioada de execuţie a lucrărilor de cosit sunt lunile mai – noiembrie, dar se poate prelungi, funcţie de condiţiile atmosferice, la notificarea autorităţii contractante;

Lucrările de cosit cuprind următtorul proces de muncă: verificarea terenului pentru îndepărtarea obiectelor ce pot deteriora coasa sau maşina de tuns, pregătirea coaselor sau alimentarea maşinii cu carburant şi lubrifiant,verificării stării tehnice, tunderea (cosirea) propriu-zisă, strângerea în grămezi, încărcarea în mijlocul de transport, transportul în vederea eliminării finale a deşeurilor vegetale rezultate în urma cosirii.
Deşeurile rezultate în urma operației de cosire se strâng în grămezi la marginea zonei de lucru și se ridică până la sfârşitul zilei de muncă. În cazul când lucrările se execută în zone cu trafic auto sau pietonal, se va avea grijă ca grămezile de deşeuri să nu împiedice buna desfăşurare a circulației, să nu se formeze în carosabil sau trotuare, eventual se vor organiza lângă rigolă şi dacă este cu putință să fie ridicate imediat. După ridicarea grămezilor de la rigolă, se va lăsa locul măturat și curat.

· Cerințe privind cantitatea şi calitatea serviciilor de cosire

Suprafeţele de cosit insumeaza 61.800 mp conform listelor de masuratori atasate. Cantitățile de lucrări pot fi modificate, în funcție de situația concretă din teren, condițiile atmosferice, sau alte cauze care nu au putut fi depistate la momentul întocmirii caietului de sarcini, fară a depăşi valoarea negociată a contractului.

Lucrările se consideră corespunzătoare din punct de vedere al calităţii dacă au fost executate corect, în conformitate cu procescle de muncă descrise şi deşeurile au fost ridicate in totalitate.

Atenție: Este interzisă depozitarea deşeurilor vegetale rezultate în containerele destinate gunoiului menajer de pe platformele amenajate în cartierele de locuințe. 

· Cerințe privind programarea activității de întreținere a spațiilor verzi

Serviciile de întreținere a spațiilor verzi, se execută în baza unor grafice lunare de lucrări.
Graficul lunar și cantitățile de lucrări se pot modifica de către achizitor, funcție de condițiile atmosferice sau alte situații neprevăzute în momentul întocmirii prezentului caiet de sarcini, cu încadrarea în bugetul alocat. Orice modificare se va face prin notificare scrisă de către autoritatea contractantă.

· Cerințe privind verificarea și recepționarea serviciilor de întreținere a spaților verzi

Verificarea serviciilor de întreținere se va efectua pe tot parcursul desfāşurării acestora, pe fiecare obiectiv în parte și cele constatate se vor consemna într-un proces verbal de recepție parțială care va fi întocmit la finalizarea unui set de operatiuni pe grupuri de obiective, pe săptămâni sau decade. Procesul verbal va fi încheiat între ambele părți și va sta la baza procesului verbal de recepție lunară a întregii activități de întreținere a spațiilor verzi.

La recepția parțială vor participa reprezentanții nominalizați din partea Primăriei orasului Turceni și din partea operatorului.

În timpul verificării și recepționării serviciilor, se va urmări: respectarea proceselor de muncă, respectarea cerințelor cantitative și calitative a serviciilor precum și respectarea graficelor.

Pentru fiecare operație în parte se va mai urmări ca lucrările de cosire să se execute uniform pe toată suprafața astfel încât să nu rămană smocuri de iarbă și buruieni, să nu rămână deşeuri vegetale neridicate în urma operațiilor, să se execute maturatul carosabilului și a trotuarelor sau aleilor limitrofe suprafețelor supuse întreținerii, imediat după terminarea operaţiilor.

În procesul verbal de recepție se vor consemna numai acele cantităţi de lucrări care respectă cerințele de calitate impuse prin prezentul caiet de sarcini.

La sfârşitul fiecărei luni calendaristice se va încheia un proces verbal de recepție lunară, în baza proceselor verbale parțiale întocmite la sfärşitul unui set de lucrări. Procesele verbale de recepție se încheie între cele două părți semnatare ale contractului și va sta la baza decontării situațiilor de lucrări lunare.

Dacă în timpul verificărilor curente se constată neconformitặți în realizarea serviciului, comisia de recepție desemnată de Primăria orasului Turceni le va consemna printr-un proces verbal de constatare, care va fi comunicat și operatorului. Notele de constatare a neconformităților vor sta la baza aplicării de penalități.
CERINȚE PRIVIND OFERTA TEHNICĂ

Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de personal, utilaje și unelte pentru realizarea întregi cantități de lucrări indicate în prezentul caiet de sarcini.

Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de personal compusă din :

- muncitori calificați pentru realizarea lucrằrilor de cosire,

- muncitori necalificați pentru diferitele lucrări de stringere a resturilor, încărcare/ descărcare resturi manipulare diferite materiale, etc.

Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de utilaje și echipanente (proprii sau închiriate), compusă din minim:

- Motocositori ;
- Maşini de tuns iarba.

- Autovehicul pentru transportul vegetatiei rezultate in urma cosirii ;

Cantitățile de lucrări sunt maximale, acestea se pot diminua pe parcursul derulării contractului datorită unor cauze independente de cele două părți contractante: fenomene meteo, vandalizări, furturi, sau alte cauze care nu au putut fi identificate în momentul încheierii prezentului contract. Astfel că plặțile se vor face în baza situațiilor de lucrări lunare, întocmite în funcție de cantitățile de lucrări executate și confirmate prin procesele verbale de recepție, astfel că valoarea totală a cantităților de lucrări executate pe perioada desfäşurării contractului, poate fi mai nică sau egală cu valoarea negociată a contractului.

· Caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă

Se vor presta lucrările specifice pe întreaga zona verde menţionată si anume pe suprafata de 61.800 mp.
Cantitatea lunară de lucrări rezultate din activităţile privind amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi vor fi confirmate de către beneficiar pe baza situaţiei de lucrări lunare.

Programul prestaţiei se va stabili de beneficiar şi va avea în vedere ca întreaga suprafaţă a zonelor cuprinse în program să fie în stare de curăţenie, cu vegetaţia şi fondul construit existent întreţinute, prin executarea tuturor lucrărilor necesare.

Lucrările specifice care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se impun a fi efectuate cu societăţi specializate ce dispun de personal calificat şi toate utilaje necesare.

Maşinile şi utilajele prezentate în ofertă ca făcând parte din pregătirea tehnică a ofertantului trebuie să fie folosite în exclusivitate pentru întreţinerea spaţiilor verzi.

Utilajele, echipamentele şi uneltele prezentate în ofertă trebuie menţinute în starea tehnică optimă pentru a asigura desfăşurarea continuă a activităţii.

Cheltuielile cu transportul pentru aprovizionarea cu materiale şi transportul personalului, sculelor şi materialelor la amplasamente, vor fi incluse în pretul unitar ofertat pentru fiecare lucrare.

Zonele verzi se consideră întreţinute când sunt efectuate lucrările necesare, cu o frecvenţă adecvată în acest scop (prevazută în programul de prestaţie întocmit de beneficiar.)

Prestatorul de lucrări îşi va dimensiona personalul, echipamentele, uneltele de lucru, mijloacele de transport , în funcţie de volumul de lucrări estimate, având în vedere că suprafaţa zonelor verzi să fie zilnic în stare de curăţenie şi întreţinute prin exercitarea tuturor lucrărilor necesare - în funcţie de anotimp -, în scopul obţinerii şi menţinerii calităţii cerute conform prevederilor prezentului capitol.

Lucrările specifice, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se impun a fi efectuate cu societăţi specializate ce dispun de personal calificat şi utilaje necesare.

· Cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător


Prestatorul va respecta prevederile legislaţiei în vigoare în ceea ce priveste protecţia mediului, inclusiv cele ce derivă din recunoaşterea principiului "poluatorul plăteşte". În situaţia oricărui eveniment de mediu provocat de executantul de serviciu (angajat/colaborator al prestatorului) , acesta va fi considerat “poluator”. Beneficiarul va fi informat despre orice eveniment de mediu produs în locaţiile proprii în timpul executării contractului.

Prestatorul de servicii trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deşeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depăşiri ale nivelului de zgomot admis.

· Asigurarea normelor de securitate in muncă
Prestatorul va asigura respectarea normelor de securitate în muncă, având întreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de muncă la care este supus personalul prestatorului sau pe care prestatorul îl generează urmare a activităţii desfăşurate în baza contractului cu primăria oraşului Turceni.

· Verificarea contractului şi recepţia lucrărilor

Verificarea, controlul şi recepţia lucrărilor se va face de catre delegatul Primăriei oraş Turceni, împreună cu delegatul contractantului.

La finalizarea lunii se va întocmi o situaţie de plată pe baza Devizului ofertă prezentat 

Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei.

Transportul deşeurilor vegetale rezultate va fi asigurat de catre prestator.

În rapoartele de constatare zilnică beneficiarul va consemna şi modul de rezolvare de către

prestator a sesizărilor primite şi eventual, penalităţile aplicate prestatorului de lucrări pentru deficienţele constatate.

Prestatorul de lucrări răspunde şi garantează material şi financiar buna desfăşurare a lucrărilor, calitatea şi cantitatea stabilite prin programul de prestaţie.

Lucrările menţionate mai sus trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi.

Daunele, costurile şi pretenţiile initiate de terţe părti şi formulate împotriva prestatorului de lucrări dacă sunt confirmate şi de către beneficiar, vor fi remediate şi/sau suportate de către prestatorul de lucrări.

Toate lucrările vor respecta procedee de execuţie conform normativelor în vigoare.

· Modalități De Plată

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 30 zile de la recepția lucrării, pe baza următoarelor documente: factura în original emisă de executant însoțită de situația de lucrări executate, confirmate de beneficiar.

CERINȚE PRIVIND OFERTA FINANCIARĂ

Oferta financiară trebuie să fie întocmită în conformitate cu formularele agreate de autoritatea contractantă.

Criteriul de departajare este preţul cel mai scazut.

Condiţii participare la procedura de atribuire a contractului:

Ofertantul va completa oferta în conformitate cu cerinţele autorităţii contractante.

Ofertantul trebuie să dovedească o formă de organizare în condiţiile legii din care sa reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii precum şi că are

capacitatea profesională de a realiza furniza produsele respectiv de a presta activităţile care fac

obiectul prezentei achiziţii prin prezentarea certificatului constatator emis de către ONRC cu cel

mult 60 zile înainte de depunerea ofertei.

Propunerea financiară se va completa specificând preţul unitar fără TVA, cantitatea totală şi valoarea totală. Propunerea tehnică se va completa în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini.

Informaţiile din oferta tehnică trebuie să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu

specificaţiile minime din anunţ precum şi cu toate cerinţele impuse.
 Oferta va fi insoţită de toate documentele solicitate prin caietul de sarcini.
Oferta se va depune la sediul autorităţii contractante din Oraşul Turceni,Strada Muncii, Nr.12
intr-un plic mare sigilat pe care vor fi inscriptionate datele furnizorului/prestatorului si numele

achizitiei cu mentiunea"A NU SE DESCHIDE PANA LA DATA DE.... SI ORA DE..."

specificate în anunt. 
Cap 5. OBIECTUL ACHIZITIEI , MODALITATEA DE ATRIBUIRE SI DURATA CONTRACTULUI

5.1. Modalitatea de atribuire a contractului este achizitie directa prin mijloace electronice (Catalogul electronic SEAP) cu respectarea legislatiei in vigoare si anume Legea nr.98/2016 si H.G. nr.395/2016.

5.2. Durata contractului: 15.05.2026 – 15.11.2026 

Cap.6. PRETUL CONTRACTULUI

6.1. Pretul unitar al serviciilor prevazut in oferta va fi exprimat in lei/mp este ferm si nu se modifica pe toata durata valabilitatii contractului 

6.2.Valoarea estimata a contractului este detaliate in cadrul Notei justificative privind estimarea valorii si este anexa la prezentul caiet de sarcini.   

Total suorafata spatiu verde de cosit conform listelor de masuratori atasate – 61.800 mp
Zone - strada Iancu Popilian , strada Sf. Ilie si strada Sf. Nicolae, strada Muncii, zona veche blocuri 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, zona blocuri P7, P8,P9,P10,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17,P18,P19,P21,P24,G25, G26,G27, curte sediu Primarie si zona din spatele Primariei si a Casei de Cultura, Parc Oraş Turceni (bloc P10), Parc Oraş Turceni (bloc 35), Parc “Monumentul Eroilor Strîmba Jiu”, spaţii verzi Oraşul Turceni – (zona centrală), Spaţii verzi loc de joacă pentru copii zona bloc 36 – 39, loc de joacă Strâmba Jiu, loc de joacă strada 1 Martie, spaţiu de agrement Strâmba Jiu – Zona Magazin cooperaţie, curte Casa de Cultura, Centru de zi pentru copii si Politia Locala, loc de joaca - Turceni de Jos, loc de joacă – Stolojani, spaţiu de agrement în satul Murgeşti – Zona Troiţă, teren de sport in satul Stolojani.

INTOCMIT,

SCRIECIU ION

