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                                                                                             ANEXA NR 1 LA HCL NR.243 /2024
BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN
NR. ........................................

[bookmark: do|ax1|pa4]								               APROB, 
										   PRIMAR
 			   					        CRISTIAN ION MERIŞANU

[bookmark: do|ax1|pa5][bookmark: do|ax1|pa6]
                                                                            
[bookmark: do|ax1|pa7]NOTA CONCEPTUALĂ



[bookmark: do|ax1|pa8]1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus

[bookmark: do|ax1|pt1|sp1.1.]1.1.Denumirea obiectivului de investiţii: 
	Modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 6
[bookmark: do|ax1|pt1|sp1.2.][bookmark: do|ax1|pt1|sp1.3.]1.2.Ordonator principal de credite/investitor: 
	PRIMĂRIA MUNCIPIULUI VULCAN
1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar): 
	- nu este cazul
[bookmark: do|ax1|pt1|sp1.4.]1.4.Beneficiarul investiţiei: 
	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN, b-dul Mihai Viteazu, nr. 31, jud. Hunedoara

2.Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus

2.1.Scurtă prezentare privind:
[bookmark: do|ax1|pt2|sp2.1.|lia][bookmark: do|ax1|pt2|sp2.1.|lib]a)deficienţe ale situaţiei actuale:
	- Școala Gimnazială nr. 6, situată pe strada Traian, nr. 2A,  a fost construita in perioada anilor 70, fiind edificată în anul 1978. Desi a fost modernizata si in anii trecuti (2007-2012) constructia existenta prezinta deficiente . Aspecte legate de degradarea fondului construit impun necesare lucrari de modernizare astfel incat sa fie creat cadrul functional favorabil schimbarii si cresterii calitatii activitatilor instructiv-educative. 
	 

 b)efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii:

	Prin această investiție se previzionează realizarea următoarelor efecte pozitive:
- creșterea gradului de siguranță a elevilor
- cresterea nivelului de calitate a educatiei elevilor 
- dezvoltarea sectorului constructiilor (materiale de constructii și utilaje)
- dezvoltarea sectorului de bunuri si servicii (dotari echipamente specifice)


	
[bookmark: do|ax1|pt2|sp2.1.|lic]c)impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii:
	- lipsa spațiilor adecvate destinate activitatilor instructiv-educative, reducerea numarului de elevi, reducerea nivelului si calitatii actului de educatie.
[bookmark: do|ax1|pt2|sp2.2.]
[bookmark: do|ax1|pt2|sp2.3.]2.2.Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus: 
	-  in zona au existat urmatoarele investitii: ”Modenizarea sistemului de iluminat public in municipiul Vulcan”, ”Modernizare strazi si alei in zona Aleea Muncii”
	
2.3.Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus:
	- ”Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Vulcan  2022-2027” 

[bookmark: do|ax1|pt2|sp2.4.]2.4.Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii
	- nu e cazul

[bookmark: do|ax1|pt2|sp2.5.]2.5.Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei:
	Asigurarea accesului nediscriminatoriu la educația de calitate incluzivă și nesegregată a elevilor din învățământul preuniversitar primar gimnazial și liceal inclusiv a elevilor din grupurile marginalizateٖ dezavantajate prin creșterea standardului facilităților educaționale oferite în învățământul preuniversitar și sprijin pentru servicii de creștere a calității și de accesibilitate la educație.

3.Estimarea suportabilităţii investiţiei publice

3.1.Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii:
	 - cheltuielile estimate pentru execuția  obiectivului de investiții vor fi evidențiate la faza de eleborare a documentațiilor tehnico-economice, respectiv intocmirea devizului general al obiectivului de investiții

[bookmark: do|ax1|pt3|sp3.2.]3.2.Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.
a. - cheltuielile estimative sunt de aproximativ 238.365,33 lei, cuprinzând: studii de teren, documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții conform HG 907/2016, proiect tehnic și detalii de execuție,  DTAC.

3.3.Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare identificată)
	-bugetul local, bugetul de stat prin programe de investiții, fonduri externe nerambursabile
 
4.Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente
	-zona menționată se află în intravilanul municipiului Vulcan și aparțin domeniului public

5.Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiţii:

[bookmark: do|ax1|pt5|lia]a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan):
[bookmark: do|ax1|pt5|lib]	Județ Hunedoara, municipiul Vulcan, strada Traian, nr. 2A , suprafata conf. CF 60392, suprafata este de 3.912,00 mp.

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
[bookmark: do|ax1|pt5|lic]	- accesul se face de pe str. Traian

c) surse de poluare existente în zonă
    	- traficul auto

[bookmark: do|ax1|pt5|lid]d) particularităţi de relief: 
[bookmark: do|ax1|pt5|lie]Din punct de vedere topografic, terenul se prezintă stabil, fără forme de alunecare, nefiind depistate fenomene geologice majore.
e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor:
[bookmark: do|ax1|pt5|lif]	 - Există rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare menajeră și rețele de alimentare cu energie electrică

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:
	 - nu este cazul

[bookmark: do|ax1|pt5|lig]g)posibile obligaţii de servitute:
	Investiția nu este situată pe servituți particulare, ci doar pe terenul care are statut de domeniul public, aflat în proprietatea autorității locale a municipiului.

[bookmark: do|ax1|pt5|lih]h)condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz:
[bookmark: do|ax1|pt5|lii]	Pentru acest tip de investiție se vor respecta prescripții tehnice de domeniu cât și cerințele solicitate prin certificatul de urbanism sau alte informații urbanistice locale.
i)reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent: 
	Terenul este reglementat conform Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Vulcan, și a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) 
[bookmark: do|ax1|pt5|lij]
j)existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate:
	 - nu este cazul




6.Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional:

[bookmark: do|ax1|pt6|lia][bookmark: do|ax1|pt6|lib]a)destinaţie şi funcţiuni: 
[bookmark: _Hlk180399800]	- modernizare si dotare Scoala generala nr. 6

b)caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate:
[bookmark: do|ax1|pt6|lic][bookmark: _Hlk180399812]	-  Echipare, dotare, utilare cu active corporale și necorporale a infrastructurii de învățământ cu scopul creșterii standardelor educaționale și adaptarea la noile tehnologii moderne
- Lucrări corespunzătoare de adaptare a stării tehnice a infrastructurii la cerințele echipamentelor dotarilor moderne si/sau lucrări de modernizare/reabilitare a infrastructurii de învățământ indiferent dacă se supun sau nu autorizării

[bookmark: do|ax1|pt6|lid]c)durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse: 
	- se va stabili la faza DALI/SF.

d) nevoi/solicitări funcţionale specifice: 
	-obținerea avizelor pentru realizarea lucrărilor

7.Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:
[bookmark: do|ax1|pt7|pa1]- studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii;
	- nu este cazul

[bookmark: do|ax1|pt7|pa2]- expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente;
[bookmark: do|ax1|pt7|pa3]	- pentru realizarea investiției, se vor efectua studii de teren, expertiza tehnica.

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate.
	-nu este cazul
[bookmark: do|ax1|pt7|pa5]Data: 21.10.2024

ADMINISTRATOR PUBLIC				  		CPFI-DL
              DANCI MARIUS DANIEL                                              GAVRILA ALEXANDRU DAN 
[bookmark: do|ax1|pt7|pa4]______________________________________________________________________________________

                                                     VULCAN, 22.10.2024
  
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR GENERAL
                BARBU POMPILIU                                      JR. ROGOBETE MIHAELA





[bookmark: do|ax1|pt7|pa6]									
[bookmark: do|ax1|pt7|pa8]					
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